**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор

ГУП РК "Крымгазсети"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Тарасов С.И.

«28» августа 2020 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) ОТ 28.08.2020 г. № 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Сведения** | |
| 1 | Наименование Государственного заказчика, контактная информация | Наименование: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»  Юридический адрес: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.  Почтовый адрес: 295011, Республика Крым, г. Симферополь,  ул. Училищная, 42а.  Телефон / факс: +7 (978) 918-53-82, +7 (978) 918-53-96  Адрес электронной почты: irina\_molchanova@crimeagasnet.ru  Ответственное должностное лицо: Лобас Ирина Викторовна, Березовская Наталья Викторовна |
| 2 | Информация о контрактной службе Государственного заказчика, | Контрактная служба:  Начальник контрактной службы – Лобас Ирина Викторовна;  Сотрудник контрактной службы – Мокрицкая Виолетта Александровна  Место нахождения: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.  Тел.: +7 (978) 918-53-82, +7 (978) 918-53-96  Адрес электронной почты: irina\_molchanova@crimeagasnet.ru |
| 3 | Наименование должностного лица ответственного за заключение Государственного контракта: | Директор: Тарасов Сергей Иванович  Место нахождения: 295011, Республика Крым, г. Симферополь,  ул. Училищная, 42а. |
| 4 | Адрес официального сайта | http://crimeagasnet.ru |
| 5 | Основание для осуществления закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Республики Крым в порядке, установленном постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым» | Закупка осуществляется согласно п. 66 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», распоряжения Совета министров Республики Крым от 22.05.2020 № 655-р  «Об утверждении Перечня объектов, по которым заказчики вправе осуществить закупку в соответствии с Порядком осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», приказа директора ГУП РК «Крымгазсети» от 13.08.2020 № 00431 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» |
| 6 | Предмет закупки/ идентификационный код закупки | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Подводящий газопровод к с. Белая Скала, с. Вишенное Белогорского района Республики Крым».  ИКЗ: 202910201674391020100100020007112407. |
| 7 | Информация об установлении ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации  В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок. | Установлено.  Закупка осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| 8 | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Изыскательские работы: - Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский район, с. Белая Скала, с. Вишенное.  Проектные работы: по месту нахождения Подрядчика.  Место сдачи-приемки работ: Подрядчик представляет результат выполненных Работ по месту нахождения Заказчика: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а. |
| 9 | Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Работы должны быть выполнены Подрядчиком в следующие сроки:  - начало работ: с даты заключения Контракта;  - окончание работ: не позднее "03"сентября 2021 г.  В срок выполнения каждого этапа работ, указанного в Графике выполнения работ (Приложение №2 к Контракту) не входит время, затраченное Заказчиком на рассмотрение, согласование и принятие выполненных Работы (результат Работ) в соответствии с п.6.1.6. Контракта. |
| 10 | Начальная (максимальная) цена контракта | **9 870 000,00 руб. (девять миллионов восемьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек**), в том числе НДС. |
| 11 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Метод расчета НМЦК:  В соответствии с ч.6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.  Расчет начальной (максимальной) цены контракта указан в Приложение №1 к извещению. «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА». |
| 12 | Источник финансирования | Федеральный бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Крым |
| 13 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
| 14 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | Не применяется |
| 15 | Форма, срок и порядок оплаты | Оплата производится в безналичной форме, в национальной валюте Российской Федерации – российских рублях, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.  Оплата за выполненные работы по Контракту осуществляется:  1. Первый этап выполнения работ - оплата в размере 120 000,00 руб. (Сто двадцать тысяч рублей 00 коп.), в соответствии с доведенными лимитами на 2020 год, производится в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по первому этапу выполнения работ, при наличии счета для оплаты. Акт выполненных работ по первому этапу подписывается Заказчиком после предоставления Подрядчиком:  - отчета о выполненном сборе исходных данных и разрешительной документации, в том числе согласованной схемы размещения Объекта с Заказчиком, органами местного самоуправления, сетевыми и прочими организациями.  2. Второй этап выполнения работ - оплата осуществляется в размере 50% от Цены Работ, указанной в п. 3.1. настоящего Контракта, в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по второму этапу выполнения работ, при наличии счета для оплаты. Акт выполненных работ по второму этапу подписывается Заказчиком после предоставления Подрядчиком:  - согласованных Заказчиком основных технических решений (далее - ОТР);  - согласований проектной документации по Объекту с организациями, выдавшими технические условия, балансодержателями инженерных сетей и коммуникаций, а также администрациями муниципальных образований, на землях которых размещается объект;  - заключенного договора с государственной экспертизой на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, с подтверждением оплаты.  3 Третий этап выполнения работ - окончательный расчёт по Объекту осуществляется в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по третьему этапу выполнения работ, при наличии счета для оплаты. Стоимость Работ по третьему этапу определяется сводной исполнительной сметой стоимости Работ по Объекту за вычетом стоимости, оплаченной по первому и второму этапам. Акт выполненных работ по третьему этапу подписывается Заказчиком после предоставления Подрядчиком:  - инженерных изысканий и проектно-сметной документации (стадия «Проектная документация») по каждому этапу строительства Объекта с изменениями, которые вносились по результатам государственной экспертизы;  - подтверждения на Объект о внесении сведений о зонах с особыми условиями использования (зона публичного сервитута) для строительства газопровода Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым;  - документации по планировке и межеванию территории разработанная и утвержденная в установленном порядке органами местного самоуправления, на территории которых расположен Объект;  - положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту строительства, включая достоверность определения сметной стоимости строительства Объекта;  - рабочей документации по каждому этапу строительства проектируемого Объекта по объему, составу и качеству которая соответствует проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, и надлежащим образом согласованная со всеми заинтересованными организациями;  - исполнительных смет, прошедших государственную экспертизу на каждый вид инженерных изысканий, на проектную документацию, на рабочую документацию по каждому этапу строительства Объекта;  - исполнительной сметы по отводу земельного участка;  - сводной исполнительной сметы стоимости Работ Объекта, включая исполнительные сметы по отводу земельного участка. Стоимость проведения Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства по Объекту в Сводной исполнительной смете принимается в размере стоимости Договоров на проведение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства по Объекту. |
| 16 | Размер аванса и порядок его предоставления | Не предусмотрен |
| 17 | Наименование и описание объекта закупки, условия контракта, количество товара, (объем выполняемых работ, оказываемых услуг) | В описание объекта закупки включаются функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки.  Данные показатели указаны в Приложении №2 к извещению «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)» настоящего извещения. |
| 18 | Требования к участникам закупки | Закупка проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Требования к участникам закупки:  - соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок:   * - участник закупки должен быть действующим членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования (с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).   *Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ;*   * - СРО, в котором состоит участник, должно иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; * - совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.   - отсутствие ликвидации участника закупки (юридического лица) и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки (юридического лица или индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  - отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  - отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  - участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;  - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, заместители руководителя, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  - отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьёй 5 Федерального закона 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  - участник закупки не является офшорной компанией;  - отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.  Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. |
| 19 | Требование об отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков (Исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица | Установлены  Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| 20 | Дополнительные требования к участникам закупки | Не установлено. |
| 21 | Требование о том, что Участник закупки не должен являться офшорной компанией | Установлено |
| 22 | Право заказчика заключить контракт с несколькими участниками открытого конкурса (допускается при проведении конкурсов на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок) | Не предусмотрено. |
| 23 | Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов  Процент предоставляемых преимуществ | Не предоставляются. |
| 24 | Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы  Процент предоставляемых преимуществ | Не предоставляются. |
| 25 | Способы получения документации | Документация для ознакомления доступна в электронном виде на сайте http://www. gas.crimea.com |
| 26 | Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации, способ осуществления и валюта платежа | Не установлена |
| 27 | Язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация | Русский |
| 28 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке | 1) согласие в отношении объекта закупки (в соответствии с формой № 1);  2)  наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такой закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такой закупки (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такой закупки.  2) документы, или копии этих документов, подтверждающие соответствие участника закупки следующим требованиям:  2.1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки\*:  - действующая выписка из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 №86, подтверждающая на дату подачи заявки соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, указанным в пункте 18 извещения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  *\*Перечисленные требования не распространяются:*  *- на участников, которые предложат цену контракта 3 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч.2.1. ст. 52 ГрКРФ.*  *- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрКРФ.*  2.2.) декларация о соответствии участника закупки следующим требованиям установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, а именно:  - непроведение ликвидации участника закупки -юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства: **требуется**;  - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке: **требуется**;  - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято: **требуется**;  - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации: **требуется**;  - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: **требуется**;  - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма: **не требуется**;  - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества: **требуется**.  3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такой закупки заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в закупки, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;  4) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки:  - копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее — руководитель). Если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность (оформленная в свободной форме) на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.  5) копия выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, при этом такие выписки должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении закупки. Для иностранных юридических лиц или индивидуальных предпринимателей должны быть представлены надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);  6) копии учредительных документов участника закупки, копии свидетельств: Устав (все страницы), свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учёт (для юридического лица); копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопия паспорта), свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе физического лица (для физических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопия паспорта), свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе индивидуального предпринимателя, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);  7) декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ) - **требуется.**  **Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.** |
| 26 | Требования к форме заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению | 1. Заявки на участие в закупке представляются по форме и в порядке, которые указаны в извещении, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении закупки.  Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке.  В составе подаваемой заявки на участие в закупке должна содержаться вся предусмотренная настоящим извещением информация.  2. Участник закупки подает в письменной форме заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, не позволяющих просматривать содержание таких заявок до вскрытия.  3. Участник закупки готовит заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями к содержанию заявки, установленными в настоящем извещении.  Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в закупке, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком, специализированной организацией в порядке, установленном извещением.  В случае отправления заявки на участие в закупки посредством почтовой связи, участник закупки самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику с соблюдением необходимых сроков.  Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший в установленный для подачи заявок срок, регистрируется в отделе делопроизводства.  Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупке. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов с заявками до момента вскрытия конвертов с заявками. За нарушение указанных требований виновные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  4. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.  5. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие закупке должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника закупки (для юридического лица) и подписаны участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке подана от имени участника закупки, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих документов и информации. Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта, а также несоблюдение требований по форме и порядку подачи заявок является основанием для отказа участника в допуске к участию в закупке.  6. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в закупке, рекомендуется подтверждать печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в извещении.  Все документы заявки и приложения к ней должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). Заявка на участие в закупке должна быть написана на русском языке или надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.  Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в закупке, должны быть заполнены по всем пунктам, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер.  Входящие в заявку на участие в закупки документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов в соответствии с законодательством соответствующего государства.  Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением.  Все суммы денежных средств, указанных в заявке на участие в закупке и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к заявке на участие в закупке могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах.  В случае если участник закупки не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения. При этом ценой контракта, в случае, если участнику закупки, подавшему такую заявку, будет предложено заключить контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в закупке участника закупки.  Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в закупке:  Участник закупки подает заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с прилагаемой к настоящему извещению Формой № 4.  Конверты должны быть запечатаны способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности.  Если конверт маркирован с нарушением вышеуказанных требований Заказчик не несет ответственности в случае его ошибочного вскрытия раньше срока, а также в случае его несвоевременного поступления или не поступления.  **Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.** |
| 27 | Срок подачи заявок на участие в закупке | **До 09:00 «31» августа 2020 г.** |
| 28 | Место подачи заявок на участие в закупке (адрес) | Заявки на участие в закупке подаются с 08:00 часов до 12:00 часов, с 13:00 часов до 17:00 часов (по местному времени) (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) по адресу: 295000, г. Симферополь, ул. Училищная 42, кабинет. 17 |
| 29 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | 30% от цены, по которой заключается контракт.В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона предусмотренный настоящим пунктом размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона, устанавливается от цены, по которой в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. |
| Способы обеспечения исполнения контракта | Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.  Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным участником экземпляром контракта.  Исполнение контракта, может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям настоящего Федерального закона, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона.  В ходе исполнения контракта поставщик (Исполнитель, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены и статьи 96 Федерального закона. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.  Положения настоящего раздела об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений Федерального закона, не применяются в случае:  1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;  2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;  3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.  Банковская гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные статьи 45 Федерального закона, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий. |
| 30 | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств | Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в подпункте 31 настоящего извещения.  Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте контракта (Приложение №3 к извещению «Проект контракта» настоящего извещения).  Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в контракте. |
| 31 | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств) | ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)  ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743  КПП ГУП РК «Крымгазсети» 910201001  АО «ГЕНБАНК» г. Симферополя  БИК 043510123  Кор./с: 30101810835100000123  Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002  Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения Контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Подводящий газопровод к с. Белая Скала, с. Вишенное Белогорского района Республики Крым» №\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года. |
| 32 | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии | Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ.  В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, одновременно соответствующими требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов.  Банк, выдавший банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, должен быть включен в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона.  Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ, с учетом обязательного закрепления в банковской гарантии следующих требований:  1) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;  2) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;  3) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;  Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона;  2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств по контракту не менее чем на один месяц;  6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;  7) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:  а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;  б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);  в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);  г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).  8) в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии  Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.  Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий. |
| 33 | Размер обеспечения гарантийных обязательств | Не установлено |
| 34 | Информация о банковском или казначейском сопровождении контракта | Банковское сопровождение не предусмотрено |
| 35 | Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта | Допускается. |
| 36 | Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов | Допускается. |
| 37 | Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в случаях, указанных в статье 95 Закона о контрактной системе | Предусмотрено. |
| 38 | Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) | Не предусмотрено |
| 39 | Срок, в течение которого победитель или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение 3 (трех) календарных дней с даты издания соответствующего распоряжения Главы Республики Крым об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). |
| 40 | Условия признания победителя или иного участника закупки уклонившимся от заключения контракта | В случае, если победителем в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты соответствующего распоряжения Главы Республики Крым об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не представил заказчику подписанные все экземпляры контракта и (или) документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, который предусмотрен извещением, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. |

**Приложение №1**

**к извещению №2 от 28 августа 2020г.**

**ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА**

**Предмет контракта:** «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Подводящий газопровод к с. Белая Скала, с. Вишенное Белогорского района Республики Крым»

|  |  |
| --- | --- |
| Основные характеристики предмета закупки | выполнение проектно-изыскательских работ согласно Заданию |
| Используемый метод определения НМЦК | метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
| Обоснование выбора метода НМЦК | ч. 2 ст. 22 закона 44 – ФЗ от 05.04.2013 г. |
| Расчет НМЦК | (14 922 380,00+14 550 752,02+10 890 000,00)/3\* |
| Итого НМЦК, руб. | 9 870 000,00\* руб. (девять миллионов восемьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек), включая НДС (20%) в сумме 1 645 000,00руб. (один миллион шестьсот сорок пять тысяч рублей 00 копеек) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код ОКВЭД 2 | Код ОКПД 2 (с указанием точного наименования в соответствии с ОКПД 2) | Наименование товара (каждая позиция спецификации отдельно) | Единица измерения | Количество | Источник № 1 | Источник № 2 | Источник № 3 | Средняя цена за единицу товара | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации цен V (%) | НМЦК, руб.- |
| Цена, руб. (с НДС) | Цена, руб. (с НДС) | Цена, руб. (с НДС) |
| 1 | 71.12.11 Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения | 71.12.19.000 - Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов | выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации | усл.ед. | 1 | 14 922 380,00 | 14 550 752,02 | 10 890 000,00 | 13 454 377,34 | 2228575,82 | 16,56 | 13 454 377,34\* |
| **\*** Начальная (максимальная) цена контракта устанавливается в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств (утвержденным инвестиционным паспортом по объекту, Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развития Республики Крым и г. Севастополя до 20204 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 г. № 790 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 27.07.2020 г. № 1123) и составляет 9 870 000,00 руб. (девять миллионов восемьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек), включая НДС (20%) в сумме 1 645 000,00руб. (один миллион шестьсот сорок пять тысяч рублей 00 копеек) | | | | | | | | | | | | |

**Источник № 1 –** № 288 от 29.07.2020г., полученного по запросу № 17/10-02833/15 от 28.07.2020

**Источник № 2 –** № 10-1/02-20ЮШ от 04.08.2020г., полученного по запросу № 17/10-02833/15 от 28.07.2020

**Источник № 3 –** № 04-08-20/01КП от 04.08.2020г., полученного по запросу № 17/10-02833/15 от 28.07.2020

**Приложение №2**

**к извещению №2 от 28 августа 2020г.**

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)**

|  |
| --- |
| **1. Наименование и цели использования оказываемых услуг, работ** |
| *Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Подводящий газопровод к с. Белая Скала, с. Вишенное Белогорского района Республики Крым»* |
| **2. Перечень и объемы услуг, работ** |
| *Согласно Заданию на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Подводящий газопровод к с. Белая Скала, с. Вишенное Белогорского района Республики Крым» (Приложение №1 к Техническому заданию)* |
| 1. **Место выполнения работ** |
| *Изыскательские работы: - Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский район, с. Белая Скала, с. Вишенное.*  *Проектные работы: по месту нахождения Подрядчика.*  *Место сдачи-приемки работ: Подрядчик представляет результат выполненных Работ по месту нахождения Заказчика: 295001 Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.* |
| 1. **Сроки (периоды) оказания услуг/работ** |
| *Работы должны быть выполнены Подрядчиком в следующие сроки:*  *- начало работ: с даты заключения Контракта;*  *- окончание работ: не позднее "03"сентября 2021 г.*  *В срок выполнения каждого этапа работ, указанного в Графике выполнения работ (Приложение №2 к Контракту) не входит время, затраченное Заказчиком на рассмотрение, согласование и принятие выполненных Работы (результат Работ) в соответствии с п.6.1.6. Контракта.* |
| 1. **Общие требования к оказанию услуг/работ, их качеству, в том числе технологии оказания услуг/работ, методам и методики оказания услуг/работ** |
| *Все виды работ, отраженные в Задании на проектирование, должны выполняться только юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями, которые являются членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования, инженерных изысканий, кадастровых инженеров, если иное не предусмотрено Градостроительным Кодексом от 29.12.2004 N 190-ФЗ и Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».* |
| 1. **Требования к безопасности оказания услуг/работ и безопасности результатов услуг/работ** |
| *Работы должны быть выполнены с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.* |
| 1. **Порядок сдачи и приемки результатов услуг/работ** |
| *1. Приёмка результатов Работ подтверждается подписанием Сторонами Актов выполненных работ по каждому этапу выполнения работ (Приложения № 3,4,5 Контракта) (далее – Акт), которые оформляются в следующем порядке:*  *Подрядчик, после выполнения работ по каждому этапу выполнения работ предоставляет Заказчику Акт выполненных работ. Вместе с Актом Заказчику предоставляется отчетная документация в соответствии с графой 4 Графика выполнения работ (Приложение №2), счет на оплату выполненных Работ и счёт-фактуру с выделением суммы НДС 1 (один) экземпляр, которые оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*  *Подрядчик при окончательном расчете (Третий этап) предоставляет:*  *Исполнительные сметы на инженерные изыскания, на проектную документацию, на рабочую документацию по каждому этапу строительства Объекта отдельно, прошедшие государственную экспертизу.*  *Исполнительные сметы на градостроительную документацию и документацию по отводу земельного участка.*  *Исполнительная смета на отвод земельного участка составляется на основании «Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» М., ПНИИИС, 2006.*  *Исполнительные сметы на каждый вид инженерных изысканий должны соответствовать образцу № 2п Приложения №2 к МДС 81-35-2004 и составляются на основании Справочников базовых цен на изыскательские работы, включённых в Федеральный реестр сметных нормативов. В каждой позиции исполнительной сметы указывается шифр нормы, порядковый номер нормы, наименование, измеритель, количественные показатели (физические объёмы), формулы расчета. Применение повышающих (понижающих) коэффициентов на усложняющие факторы, особые условия выполнения работ по каждой позиции и по каждому виду работ должны иметь адресную ссылку, и подтверждены Программой работ, отчётом об инженерных изысканиях. Виды и физические объёмы работ в исполнительных сметах должны быть подтверждены Программой работ, данными отчёта об инженерных изысканиях. В каждой позиции исполнительной сметы указывается, как обоснование физического объёма, позицию из согласованной заказчиком Программы работ, пунктом (разделом, страницей) отчёта об инженерных изысканиях.*  *Исполнительные сметы на проектную и рабочую документацию должны соответствовать образцу № 2п Приложения №2 к МДС 81-35-2004 и составляются на основании Справочников базовых цен на проектные работы, включённых в Федеральный реестр сметных нормативов. В каждой позиции исполнительной сметы указывается шифр нормы, порядковый номер нормы, наименование, измеритель, количественные показатели (физические объёмы), формулы расчета. Применение повышающих (понижающих) коэффициентов на усложняющие факторы, особые условия выполнения работ по каждой позиции и по каждому виду работ должны иметь адресную ссылку, и подтверждены разделом проекта. Виды и физические объёмы работ в исполнительных сметах должны быть подтверждены данными проекта.*  *Пересчёт исполнительных смет на инженерные изыскания, проектную и рабочую документацию, составленных в базовых ценах по образцу № 2п, в текущие цены осуществляется по Индексам изменения сметной стоимости изыскательских и проектных работ к справочникам базовых цен на изыскательские работы, устанавливаемые ежеквартально Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и действующие на момент подачи сметной документации на государственную экспертизу.*  *В случае, если по результатам положительного заключения государственной экспертизы стоимость в исполнительных сметах превышает заявленную в Контракте, применяется понижающий коэффициент, который определяется путём деления стоимости, определённой в Контракте на стоимость в исполнительных сметах каждого вида Работ.*  *Передача технических отчётов по инженерным изысканиям, проектной документации с изменениями, которые вносились по результатам экспертизы и получившие положительное заключение государственной экспертизы, результатов по градостроительной документации и отводу земельного участка, рабочей документации осуществляется по Акту приёма – передачи документации. Акт приёма – передачи документации составляется Подрядчиком в произвольной форме, в котором указывается наименование каждого тома передаваемой документации, количество экземпляров и на каком носителе осуществляется передача документации.*  *Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пп. 6.1.1. Контракта, рассмотреть и принять выполненные Работы (результат Работ), подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр Актов сдачи-приёмки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приёма Работ путём направления его по почте либо нарочно.*  *Датой принятия выполненных Работ (результата Работ) и подписания Актов сдачи-приёмки выполненных работ (Приложения № 3,4,5) Заказчиком является дата утверждения Акта приёмочной комисси соответствующего этапа выполнения Работ (результата Работ) в сроки в соответствии с п. 6.1.6 Контракта.*  *Подрядчик обязан устранить замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о выполненных Работах (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененные и (или) доработанные результаты Работ Заказчикую*  *Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приёмки (явные недостатки).*  *Заказчик, обнаружив после приёмки Работ отступления в них от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения.*  *При досрочном выполнении Подрядчиком Работ Заказчик обязан принять и оплатить эти Работы на условиях Контракта.* |
| 1. **Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг/работ** |
| *1. Подрядная организация обеспечивает комплектную выдачу градостроительной документации и документации по отводу земельного участка с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:*  *- приказ/распоряжение об установлении публичного сервитута, в 1 экз. оригинала бумажного документа и 1 экз. в электронной форме в формате pdf;*  *- карта (план) с отчетом в 3 экз. на бумажном носителе (в том числе один оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями) и 1 экз. в электронной версии (на отдельном СD-диске или USB-флеш-накопителе) в формате pdf, dwg, xml;*  *- утвержденную в установленном порядке документацию по планировке территории в 1 экз. оригинала бумажного документа и 1 экз. в электронной форме в формате pdf;.*  *2. Подрядная организация обеспечивает комплектную выдачу проектной продукции по каждому этапу отдельно с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:*  *- техническая документация по результатам инженерных изысканий, с изменениями, которые вносились по результатам прохождения государственной экспертизы и получившая положительное заключение государственной экспертизы, в 3 экз. на бумажном носителе, в том числе один оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями, и 1 экз. в электронной форме;*  *- проектная документация, с изменениями, которые вносились по результатам прохождения государственной экспертизы и получившая положительное заключение государственной экспертизы, в 4 экз. на бумажном носителе, в том числе один оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями, и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе);*  *- рабочая документация в 4 экз. на бумажных носителях, в том числе один оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями, и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе).*  *Электронная версия комплекта документации передается на USB-флеш-накопителе.*  *На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования рабочего проекта, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.*  *Состав и содержание USB-флеш-накопителя должно соответствовать комплекту документации, прошедшей государственную экспертизу и соответствующей ее положительному заключению. Каждый фактический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть предоставлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.*  *Документация на USB-флеш-накопителе предоставляется в следующих форматах и версиях:*  *1 версия – чертежи основных комплектов \*.pdf;*  *текстовая документация –\*.pdf; сметная документация – \*.pdf*  *Файлы в формате \*.pdf заверяются электронной подписью Подрядной организации.*  *2 версия – документация в формате разработки:*  *чертежи –\*.dwg (версии 2010), укомплектованный файлами всех использованных в проекте типов линий и шрифтов; сметная документация – универсальный формат \*.arp; текстовая документация – \*.doc; \*.xls;*  *2. Прочую документацию, предусмотренную настоящим заданием – в соответствии с требованиями соответствующих разделов настоящего задания, а также утвержденных отдельно заданий на ее разработку.*  *3. Бумажный вид проектной документации должен полностью соответствовать электронной версии (каждый лист, включая титульные листы).* |
|  |
| 1. **Требования по объему гарантий качества услуг/работ** |
| *Подрядчик гарантирует:*  *– устранение за счет собственных средств ошибок в проектно-сметной документации, несоответствий техническому заданию, выявленных в ходе согласований, в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, по проверке достоверности определения сметной стоимости;*  *– осуществление доработки проектно-сметной документации по замечаниям Заказчика;*  *– осуществление повторного прохождения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, по проверке достоверности определения сметной стоимости за счет собственных средств Подрядчика, если необходимость повторного прохождения государственной экспертизы была вызвана по вине Подрядчика.*  *– соответствие результатов Работ условиям Контракта и несет ответственность за исправление недостатков в результатах Работ в течение гарантийного срока в соответствии со ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе за недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе результатов Работ.* |
| 1. **Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг/работ** |
| *Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается на 60 (шестьдесят) календарных месяцев (пять лет) в соответствии с ст. 724 Гражданского кодекса Российской Федерации и исчисляется с даты подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных Работ. Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат Работ.* |
| 1. **Требования к квалификации исполнителя** |
| *- участник закупки должен быть действующим членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования (с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);*  *- членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в* [*ч.4.1 ст. 48*](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst1683) *ГрК РФ;*  *- СРО, в которой состоит участник,*[*должна иметь*](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/e7ccc053a851b333e3810afe6d3635d0affb2b94/#dst1860)*компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;*  *- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов,*[*не должен превышать*](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/e7ccc053a851b333e3810afe6d3635d0affb2b94/#dst1861)*уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;*  *- в составе заявки участник должен представить*[*действующую*](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/5b3e18ffe9e1bfd776d54fc6c0cebc636a5a84ab/#dst101989)*выписку из реестра членов СРО по*[*форме*](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213944/#dst100010)*, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 №86.* |
| 1. **Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств исполнителя по оказанию услуг/работ** |
| *Исключительные права на результаты выполненных Работ переходят в собственность Заказчика в момент принятия им Работ* |
| 1. **Порядок оплаты** |
| *Оплата за выполненные работы по Контракту осуществляется:*  *1. Первый этап выполнения работ. Оплата в размере 120 000,00 руб. (Сто двадцать тысяч рублей 00 коп.), в соответствии с доведенными лимитами на 2020 год, производится в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по первому этапу выполнения работ, при наличии счета для оплаты. Акт выполненных работ по первому этапу подписывается Заказчиком после предоставления Подрядчиком:*  *- отчета о выполненном сборе исходных данных и разрешительной документации, в том числе согласованной схемы размещения Объекта с Заказчиком, органами местного самоуправления, сетевыми и прочими организациями.*  *2. Второй этап выполнения работ. Оплата осуществляется в размере 50% от Цены Работ, указанной в п. 3.1. настоящего Контракта, в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по второму этапу выполнения работ, при наличии счета для оплаты. Акт выполненных работ по второму этапу подписывается Заказчиком после предоставления Подрядчиком:*  *- согласованных Заказчиком основных технических решений (далее - ОТР);*  *- согласований проектной документации по Объекту с организациями, выдавшими технические условия, балансодержателями инженерных сетей и коммуникаций, а также администрациями муниципальных образований, на землях которых размещается объект;*  *- заключенного договора с государственной экспертизой на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, с подтверждением оплаты.*  *3 Третий этап выполнения работ. Окончательный расчёт по Объекту осуществляется в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по третьему этапу выполнения работ, при наличии счета для оплаты. Стоимость Работ по третьему этапу определяется сводной исполнительной сметой стоимости Работ по Объекту за вычетом стоимости, оплаченной по первому и второму этапам. Акт выполненных работ по тетьему этапу подписывается Заказчиком после предоставления Подрядчиком:*  *- инженерных изысканий и проектно-сметной документации (стадия «Проектная документация») по каждому этапу строительства Объекта с изменениями, которые вносились по результатам государственной экспертизы;*  *- подтверждения на Объект о внесении сведений о зонах с особыми условиями использования (зона публичного сервитута) для строительства газопровода Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым;*  *- документации по планировке и межеванию территории разработанная и утвержденная в установленном порядке органами местного самоуправления, на территории которых расположен Объект;*  *- положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту строительства, включая достоверность определения сметной стоимости строительства Объекта;*  *- рабочей документации по каждому этапу строительства проектируемого Объекта по объему, составу и качеству которая соответствует проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, и надлежащим образом согласованная со всеми заинтересованными организациями;*  *- исполнительных смет, прошедших государственную экспертизу на каждый вид инженерных изысканий, на проектную документацию, на рабочую документацию по каждому этапу строительства Объекта;*  *- исполнительной сметы по отводу земельного участка;*  *- сводной исполнительной сметы стоимости Работ Объекта, включая исполнительные сметы по отводу земельного участка. Стоимость проведения Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства по Объекту в Сводной исполнительной смете принимается в размере стоимости Договоров на проведение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства по Объекту* |
| 1. **Приложения** |
| 1. *Задание на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Подводящий газопровод к с. Белая Скала, с. Вишенное Белогорского района Республики Крым»* |

*.*

Приложение № 1

к техническому заданию

**ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

**на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:** *«Подводящий газопровод к с. Белая Скала, с. Вишенное Белогорского района Республики Крым»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | Основание для выполнения работ | Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" |
| **2** | Состав работ | 1. Сбор исходных данных и разрешительной документации, получение технических условий.  2. Градостроительная документация, отвод земельного участка (оформление права пользования земельным участком для строительства и эксплуатации объекта).  3. Инженерные изыскания:  - инженерно-геодезические изыскания;  - инженерно-геологические изыскания;  - инженерно-гидрометеорологические изыскания  - инженерно-экологические изыскания;  - необходимость выполнения дополнительных (специальных) видов работ (изысканий) обосновать в Программе инженерных изысканий.  4. Проектная документация.  5. Проведение государственной экспертизы разработанной проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности сметной стоимости (результатом является получение положительного заключения государственной экспертизы).  6. Рабочая документация. |
| **3** | Вид строительства | Новое строительство |
| **4** | Срок реализации проекта | 2020-2022 гг. |
| **5** | Источник финансирования | Федеральный бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Крым |
| **6** | Характеристика объекта | Газоснабжение сел Вишенное и Белая Скала Белогорского района Республики Крым осуществляется путем проектирования к вышеуказанным населенным пунктам подводящего газопровода высокого давления ориентировочной протяженностью – 10 км (уточнить при проектировании) от ГРС г. Белогорск (давление в точке подключения – 0,6 Мпа), с разбивкой на этапы строительства:  **1 этап строительства** – проектирование газопровода к с.Белая скала с ориентировочной длиной – 1,5 км (уточнить при проектировании). При проектировании предусмотреть установку в населенном пункте ГРПБ (ШГРП).  **2 этап строительства** – проектирование газопровода к с.Вишенное с ориентировочной длиной (уточнить при проектировании) – 8,5км.  При проектировании предусмотреть установку в населенном пункте ГРПБ (ШГРП). |
| **7** | Район строительства | Россия, Республика Крым, Белогорский район |
| **8** | **Порядок разработки документации** | |
| **8.1** | **Сбор исходных данных и разрешительной документации** | |
| **8.1.1** | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 1. Доверенность на представление интересов Заказчика на сбор исходных данных, выполнение согласований при проектировании объекта, на получение разрешений, а также на прохождение государственной экспертизы *(предоставляется на основании запроса проектной организации отдельно для каждого вида интересов)*. |
| **8.1.2** | Исходные данные и разрешительная документация, собираемые Генроектировщиком | 1. Сведения о территории проектирования:  - официальный картографический материал;  - ранее утвержденная документация территориального планирования;  - информация об объектах культурного наследия и особо охраняемых территориях;  - информация о месторождениях полезных ископаемых;  - сведения о наличии мелиорируемых земель;  - сведения об очагах опасных заболеваний животных и их захоронениях;  - водозаборы и их охранные зоны;  - сведения о наличии/отсутствии ВОП, архивная военно-историческая справка о военных действиях на территории. При необходимости выполнить: поиск, обследование территории на наличие взрывоопасных предметов в местах боевых действий и на территориях бывших воинских формирований; поиск, обнаружение и определение мест воинских захоронений;  - справка от государственного органа охраны памятников о наличии/отсутствии на исследуемой территории объектов культурного наследия (ОКН). В случае обнаружения ОКН выполнить поиск, обследование существующих памятников, археологические исследования;  - наличие карьеров строительных материалов, необходимых для строительства;  - обзорные карты, ситуационные планы, схемы инженерных коммуникаций;  - кадастровые планы территории;  - исходные данные для логистического обеспечения строительства, транспортные схемы и др.  2. Исходно-разрешительная документация:  - согласования на проведение изыскательских работ;  - исходные данные и требования на разработку раздела ГО ЧС, выданные ГУ МЧС по РК;  - другие необходимые технические требования и согласования;  - предварительные согласования схемы размещения проектируемого объекта с органами местного самоуправления;  - предварительные согласования схемы размещения проектируемого объекта с Заказчиком, сетевыми и прочими организациями;  - технические условия на подключения (присоединения) к сетям газоснабжения и другим инженерным сетям, на пересечение инженерных коммуникаций и на параллельное следование при сближении, акты пересечения инженерных коммуникаций.  4. Отчет о выполненном сборе исходных данных и разрешительной документации представить в 1 экз. на бумажном носителе и 1экз. в электронной версии в формате pdf, dwg, в объеме достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы. |
| **8.2** | **Градостроительная документация, отвод земельного участка** | |
| **8.2.1** | Оформление публичного сервитута | 1. Получение сведений о внесенных в Государ-ственный кадастр недвижимости (ГКН), в том числе сведений о зонах с особыми условиями использования территорий, территориях объектов культурного наследия с предоставлением Заказчику следующих материалов под земельный участок (участки, земли) проектируемого Объекта: Кадастровый план территории (КПТ), Выписка из ЕГРН.  2. *Согласование с Заказчиком оси размещения проектируемого объекта на кадастровом плане территории.*  3. Получение сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН);  4. Подготовить ведомости правообладателей земельных участков. Ведомость правообладателей (собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов) земельных участков, на которых планируется размещение Объекта, с указанием сведений о наличии: зарегистрированного права на земельный участок (в украинском или российском правовом поле); виде разрешенного использования земельных участков; площади пересечения проектируемого Объекта и каждого земельного участка с приложением схемы расположения участков и проектируемого Объекта в масштабе 1:2000 – 1:5000 (в зависимости от протяженности трассы), подписанные Подрядчиком.  5. Проведение комплекса работ для установления публичного сервитута для строительства и эксплуатации объекта на территории Республики Крым:  - В соответствии с Законом Республики Крым от 15 сентября 2014 года №74-ЗРК "О размещении инженерных сооружений" разработать карту (план) объекта землеустройства, подготовка текстового и графического описания местоположения границы, а также перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости;  - Согласование карты (плана) объекта земле-устройства;  - Передача карты (плана) объекта землеустройства на утверждение и получение приказа/распоряжения об установлении публичного сервитута;  - Формирование XML схем;  - Внесение сведений о зоне публичного сервитута в ЕГРН. |
| **8.2.2** | Документацию по планировке территории | Документацию по планировке территории выполнить в соответствии с:  - Градостроительным кодексом Российской Федерации;  - Земельным кодексом Российской Федерации;  - требованиями действующего законодательства, техническими регламентами, документацией территориального планирования, Правилами землепользования и застройки в актуальной редакции на момент разработки;  - существующей и перспективной транспортной схемой;  - границами зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны;  - требованиями к составу и содержанию проектов планировки территории, установленные положением о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564;  - порядком установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №742/пр.  - информацией территориального органа управления государственным фондом недр о наличии (отсутствии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки;  - заключением Госкомитета по охране культурного наследия Республики Крым о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия в районе размещения объекта.  2. Дополнительные требования:  2.1. Подготовку документации по планировке территории и проекта межевания территории осуществить в системе координат СК-63.  2.2. Документация по планировке территории должна быть представлена в виде чертежей, схем, выполненных на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.  2.3. Временные строительно-монтажные базы, площадки для складирования материалов обеспечить инженерно-техническими объектами, сооружениями и коммуникациями, объектами транспортной инфраструктуры в соответствии с требованиями законодательства, муниципальных правовых актов.  2.4. Объединение нескольких чертежей, схем в один (одну) допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов.  3. Состав и содержание документации по планировке территории:  3.1. Документацию по планировке территории разработать в составе:  - Проект планировки территории (утверждаемая часть);  - Материалы обоснования проекта планировки территории;  - Проект межевания территории.  3.2. Содержание Проекта планировки территории (утверждаемой части) должно соответствовать п.3 ст.42 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлению Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564.  3.3. Содержание Материалов по обоснованию проекта планировки территории должно соответствовать п.4 ст.42 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлению Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564.  3.4. Содержание Проекта межевания территории должно соответствовать ст.43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  Проект межевания состоит из:  - основной (утверждаемой) части,  - материалов обоснования проекта.  3.4.1. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.  Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:  а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;  б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;  в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ.  3.4.2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:  а) границы существующих земельных участков;  б) границы зон с особыми условиями использования территорий;  в) местоположение существующих объектов капитального строительства;  г) границы особо охраняемых природных территорий;  д) границы территорий объектов культурного наследия.  3.5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий.  При подготовке проекта межевания определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков выполнить в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.  3.6. Местоположение границ земельных участков в проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков на карте (плане).  3.7. Демонстрационные материалы для проведения обсуждений проекта на публичных слушаниях готовит проектировщик.  4. Согласовать разработанную документацию с Заказчиком, до ее предоставления в исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления и другим заинтересованным лицам.  5. Выполнить необходимые согласования в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, а так же с заинтересованными лицами, в случае прохождения проектируемого линейного объекта по землям государственной и частной собственности.  6. Публичные слушания проводит орган местного самоуправления или орган местного самоуправления городского округа с участием представителей проектировщика.  7. По результатам предоставить:  - утвержденную в установленном порядке документацию по планировке территории в 1(одном) экз. на бумажном и электронном носителе. |
| **8.3** | **Инженерно-геодезические изыскания по каждому этапу отдельно** | |
| **8.3.1** | Перечень необходимых мероприятий | Получение инженерно-геодезических данных в объеме достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы и оформления проектной документации. |
| **8.3.2** | Требования к выполнению инженерно-геодезических работ | 1. Подготовить программу работ по проведению инженерно-геодезических изысканий и согласовать с заказчиком.  2. Инженерно-геодезические изыскания провести в соответствии с нормативными документами,  Система координат – СК-63. Система высот – Балтийская, 1977 г.  3. Получить в установленном порядке необходимые разрешения на производство инженерно-геодезических работ, выписку координат и высот исходных пунктов геодезической сети.  4. Масштабы топографической съемки для проектирования для отдельных площадок, полос вдоль изыскиваемых трасс принять от 1:2000 и крупнее и обосновать в Программе работ по проведению инженерно-геодезических изысканий в зависимости от целей и задач инженерных изысканий, степени застройки участка работ, преобладающих углов наклона и других характеристик местности (п. 5.1.15, приложения «Б» и «В» СП 47.13330.2016; п. 5.1.1.5, приложение «Б» СП 47.13330.2012; постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521).  5. При съемке определить положение всех существующих подземных, надземных, наземных инженерных коммуникаций, их техническую характеристику (материал, диаметр, глубину заложения, наименование), владельца и его служебный адрес.  6. Съемка должна отражать:  - инженерные сооружения (в том числе сети и коммуникации, не имеющие колодцев), находящиеся в границах съемки;  - габариты проводов воздушных линий;  - элементы и технические характеристики подземных инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в границах съемки, данные о балансодержателях;  - комплекс полевых работ: создание планово-высотных съемочных геодезических сетей, прокладки тахеометрических ходов, временное закрепление точек съемочной сети, топографическая съемка  надземных сооружений и контуров;  - топографическая съемка подземных сетей и коммуникаций;  - необходимый объем вычислительных и других работ по предварительной обработке полученных материалов и данных для обеспечения контроля их качества, полноты и точности;  - составление топографического плана - окончательная обработка полевых материалов и данных с оценкой точности полученных результатов;  - составление технического отчета с необходимыми приложениями по результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий.  6. Топографические планы существующих коммуникаций согласовать с эксплуатирующими организациями, объекты которых располагаются в пределах инженерных изысканий, указать землепользователей и кадастровые границы участков.  Перечень организаций, с которыми необходимо согласовать топографические планы с предоставлением соответствующих ведомостей:   * + ГУП РК «Крымтелеком»;   + ГУП РК «Вода Крыма»;   + ГУП РК «Крымэнерго»;   + ГУП РК «Крымгазсети»;   + ООО «Миранда – Медиа»;   + Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования по месту нахождения объекта Заказчика;   + Различные балансодержатели кабельных сетей связи.   *Примечание:* в случае обнаружения сетей организаций, не включенных в настоящий перечень, требуется получение согласования от таких организаций.  7. Выполнить разбивку пикетов трассы и углов поворотов (после нанесения оси трассы проектировщиком).  8. При пересечении трассой участков с зелеными насаждениями выполнить подеревную съёмку с предоставлением актов обследования зеленых насаждений. При параллельном следовании участкам с зелеными насаждениями подеревную съемку выполнить в пределах границ по 10 м от оси проектируемого газопровода в каждую сторону с предоставлением актов обследования зеленых насаждений.  9. По завершению работ составить акт приема-передачи реперов Заказчику. |
| **8.3.3** | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерно-геодезические изыскания | 1. СП 47.13330. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция. СНиП 11-02-96. Москва, 2012 г.  2. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. СП 11-104, Москва, 1997 г.  3. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. СП 11-104, Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства. Москва, 2001 г.  4. Инструкция по топографической съемке М 1:5000 – М 1:500 ГКИНП – 02-033-82 «Недра». Москва, 1985 г.  5. Условные знаки для топографических планов М 1:5000 – 1:500. Москва, «Недра», 1989г.  6. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС GPS ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. Москва, ЦНИИГАиК, 2002 г.  7. Инструкция по безопасному ведению работ при производстве инженерно-строительных изысканий. Выпуск 4. Топографо-геодезические работы. Москва, 1991 г.  8. А также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектно-сметной документации в Государственную экспертизу. |
| **8.4** | **Инженерно-геологические изыскания по каждому этапу отдельно** | |
| **8.4.1** | Перечень необходимых мероприятий | Получение инженерно-геологических данных в объеме достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы и оформления проектной документации. |
| **8.4.2** | Требования к выполнению инженерно - геологических работ | 1. Подготовить программу работ по проведению инженерно-геологических изысканий и согласовать с заказчиком.  2. Для изучения инженерно – геологических условий, выполнить перечисленные ниже виды работ. Категорию сложности уточнить в ходе выполнения инженерно – геологических изысканий.  3. Провести бурение инженерно – геологических скважин по трассе проектируемого газопровода. Количество буровых выработок принять согласно действующим нормам и правилам.  4. Выполнить определение физико – механических свойств грунтов.  5. Определить степень агрессивности подземных вод по отношению к черным металлам (арматура) и бетону.  6. Определить степень коррозионной активности грунтов по отношению к черным металлам (арматура) и бетону.  7. Определить минимальный и максимальный уровни грунтовых вод (при наличии).  8. Предоставить расчетные значения прочностных и деформационных характеристик всех разновидностей грунтов до глубины исследования на предмет их использования в качестве несущего основания. Дать расчетный (максимальный) уровень грунтовых вод, агрессивность грунтовых вод по отношению к бетону, стали, арматуре железобетонных конструкций (при их наличии).  9. Определить сейсмичность района (исследуемой площадки) по картам ОСР-2015 для территории Республики Крым (при необходимости уточнить сейсмическим микрорайонированием). |
| **8.4.3** | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерно-геологические изыскания | 1. СП 47.13330. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.  2. СП 11-105. Инженерные изыскания для строительства.  3. СП 28.13330. Защита строительных конструкций от коррозии.  4.СП 14.13330. Строительство в сейсмических районах.  5. СНиП 22-01-1995. Геофизика опасных природных воздействий.  6. ГОСТ 12071-2014. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов.  7. ГОСТ 30416-2012. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.  8. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний.  9. ГОСТ 25100-1995. Грунты. Классификация.  10. А также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектно-сметной документации в Государственную экспертизу. |
| **8.5** | **Инженерно-экологические изыскания по каждому этапу отдельно** | |
| **8.5.1** | Перечень необходимых мероприятий | Получение инженерно-экологических данных в объеме достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы и оформления проектной документации. |
| **8.5.2** | Требования к выполнению инженерно - экологических работ | 1. Подготовить программу работ по проведению инженерно-экологических изысканий и согласовать с заказчиком.  2. Полевые и опытные работы:  - рекогносцировка участка проектирования, отбор образцов проб почвы, грунта (на глубину разработки), замеры физических факторов воздействия, проведение радиологического обследования участка;  - биологическое (флористические, геоботанические, фаунистические) исследования методом обследования и/или по данным архивов и результатов мониторинга уполномоченных государственных органов, опубликованных данных фондовых материалов;  - проведение химических, микробиологических, токсикологических исследований грунта, донных отложений, поверхностной воды пересекаемого водного объекта;  - разработка мероприятий по освоению лесов с расчетами компенсации возможных убытков лесного хозяйства;  - проведение агрохимических исследований грунта;  - проведение санитарно-химического анализа атмосферного воздуха;  3. Анализ загрязненности атмосферы принять по данным мониторинга служб Росгидромета.  4. Камеральные работы:  - сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии природной среды, поиск объектов-аналогов, функционирующих в сходных природных условиях.  5. Разработать и представить мероприятия:  - сведения о существующих и проектируемых источниках воздействия на окружающую среду: источники химического загрязнения атмосферы и показатели вредных экологических воздействий;  - сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, залповых выбросах и сбросах на объекты воздействия, мероприятия по их предупреждению и ликвидации;  - прогноз возможных негативных изменений природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта;  - мероприятия по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды. |
| **8.5.3** | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерно-экологические изыскания | 1. Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  2. Водный кодекс Российской Федерации.  3. Земельный кодекс Российской Федерации.  4. Лесной кодекс Российской Федерации.  5. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  6. Федеральный закон РФ от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире».  7. Федеральный закон РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».  8. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской федерации», утвержденный Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372;  9. СП 47.13330. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;  10. СП 11-102. Инженерно-экологические изыскания для строительства.  11. А также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектно-сметной документации в Государственную экспертизу. |
| **8.6** | **Инженерно-гидрометеорологические изыскания по каждому этапу отдельно** | |
| **8.6.1** | Перечень необходимых мероприятий | Получение инженерно-гидрометеорологических данных в объеме достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы и оформления проектной документации. |
| **8.6.2** | Требования к выполнению инженерно-гидрометеорологических работ | 1. Подготовить программу работ по проведению инженерно-гидрометеорологических изысканий и согласовать с заказчиком.  2. Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить для изучения гидрометеорологических условий района, где планируется строительство газопровода, с целью получения необходимых и достаточных материалов для принятия обоснованных проектных решений.  3. В состав изысканий входят: сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории, рекогносцировочное обследование района изысканий, камеральная обработка материалов, составление технического отчета.  4. В процессе работ, согласно программе, на производство работ и требованиям  нормативных документов, выполнить: полевые и камеральные работы. |
| **8.6.3** | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерно-геологические изыскания | 1. СП 47.13330. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.  2. СП 11-103. Инженерно - гидрометеорологические изыскания для строительства.  3. СП 131.13330. Строительная климатология.  4. А также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектно-сметной документации в Государственную экспертизу. |
| **8.7** | **Проектная и рабочая документация по каждому этапу отдельно** | |
| **8.7.1** | Общие требования к разработке проектной и рабочей документации | 1. Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», СП 42-101. «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 62.13330. «Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002), СП 47.13330. «Инженерные изыскания для строительства». Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП14.13330.Строительство в сейсмических районах. (актуализированная редакция СНиП II-7-81\*), а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектной документации в государственную экспертизу.  2. Состав и содержание разделов проектной и рабочей документации сформировать в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».  3. *В объеме проектной документации при необходимости выполнить работы по отдельным техническим заданиям, получаемым в ведомствах и комитетах проектировщиком:*  - разработать проект рекультивации временно занимаемых земель сельскохозяйственного назначения;  - разработать необходимую проектную лесоустроительную документацию;  - разработать проект по охране объектов археологического (культурного) наследия с прохождением и оплатой государственной историко-культурной экспертизы;  - иные проектные работы, связанные с размещением проектируемого объекта.  4. До начала проектирования разработать и согласовать с Заказчиком в лице Симферопольского УЭГХ и Службой заказчика ГУП РК «Крымгазсети» Основные технические решения (ОТР). |
| **8.7.2** | Требования к разделу «Пояснительная записка» | 1. Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 34 Постановления Правительства РФ  от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».  2. В качестве приложений предоставить копии технических условий и согласований, полученных в процессе разработки проектной документации. |
| **8.7.3** | Требования к разделу «Проект полосы отвода» | Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 35 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». |
| **8.7.4** | Требования к разделу «Технологические и конструктивные решения» | 1. Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 36 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 2. Прокладку газопроводов предусмотреть преимущественно подземно из полиэтиленовых труб согласно ГОСТ Р 50838-2009 «Трубы из полиэтилена для газопроводов». Для защиты стальных футляров на переходах через автодороги предусмотреть установку протекторов согласно ГОСТ 26251-84 «Протекторы для защиты от коррозии. Технические условия».  3. При проектировании предусмотреть применение оборудования, комплектующих и материалов российского производства по отдельным техническим условиям и согласовать с Заказчиком.  4. Диаметры проектируемого газопровода определить гидравлическим расчетом.  5. Переход через водные объекты (реки) предусмотреть надземным способом.  6. Газопотребление и максимальную производительность газораспределительного пункта уточнить в соответствии с распоряжением Главы Республики Крым от 25.02.19г. № 83-рг «Об утверждении перспективного плана развития газотранспортной системы полуострова Крым до 2035 года», а также администрациями муниципальных образований.  7. Комплектацию и поставку газорегуляторных пунктов применить в полной заводской готовности. А также предусмотреть сетчатое ограждение с калиткой и бетонное покрытие площадки с подъездной автодорогой. |
| **8.7.5.** | Требования к разделу «Проект организации строительства» | 1. Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 38 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».  2. Проект организации строительства (ПОС) разработать в соответствии с действующими нормативными документами, а также согласно  СП 48.13330. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, Федерального закона от 21.07.2011 N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектно-сметной документации в Государственную экспертизу. |
| **8.7.6** | Требования к разделу «Мероприятия по охране окружающей среды» | 1. Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 40 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и  Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  2. В составе раздела дать характеристику существующего состояния компонентов окружающей среды, дать оценку воздействия на окружающую среду, предусмотреть:   * мероприятия по охране атмосферного воздуха; * мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова; * мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах; * мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве; * мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов; * мероприятия по охране растительного и животного мира, в том числе: * мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб; * сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении карьеров, резервов грунта, кавальеров; * программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного объекта, а также при авариях на его отдельных участках; * перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат. |
| **8.7.7** | Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 41 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| **8.7.8** | Требования к разделу «Смета на строительство» | 1.Сметную документацию разработать для двух стадий проектирования: проектная документация и рабочая документация по каждому этапу отдельно. Сводные сметные расчеты по каждому этапу строительства объединить в сводку затрат по Объекту. Сводку затрат включить в первый этап.  2. Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 базисно-индексным методом на основании сметных нормативов, предусмотренных Федеральным реестром сметных нормативов для применения на территории Республики Крым.  3. Сметную документацию составить в двух уровнях цен – в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости согласно данных Минстроя и ЖКХ Российской Федерации, действующих на момент подачи проектной документации на экспертизу.  4. В состав сводного сметного расчёта на стадии «Проектная документация» включить:  - сводную ресурсную ведомость в двух уровнях цен;  - объектные сметные расчеты (сметы);  - локальные сметные расчеты (сметы) на строительно-монтажные;  - ресурсные ведомости к локальным сметным расчетам в двух уровнях цен;  - сметные расчеты на отдельные виды затрат.   * В главу 1 сводного сметного расчёта включить:   - затраты на отвод земельного участка – смета составляется на основании «Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» М., ПНИИИС, 2006;  - подготовка территории по данным ПОС;  - затраты на выполнение работ по обследованию и очистке территории от взрывоопасных предметов. Расчет затрат выполнить на основании Методики определения стоимости работ по очистке местности от взрывоопасных предметов в сфере градостроительной деятельности, утверждённой приказом Министерством регионального развития Российской Федерации от 02.07.2010г. № 317;  - затраты на проведение спасательных археологических исследований – расчет выполнить по сборнику цен СЦНПР-91.  - затраты связанные с получением проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям (определяется на основании расчетов и цен на эти услуги с документальным подтверждением оплаты);  - затраты на рекультивацию (в случае нарушения плодородного слоя земель);  - затраты связанные с компенсацией за посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, на основании расчетов в разделе инженерно-экологических изысканий;  - затраты по выносу трассы газопроводов в натуру, на основании расчета;  - затраты на оформление права пользования земельным участком;  - затраты на снос зеленых насаждений - обоснованный расчет по данным ПОС и подеревной съемки;  - компенсация за снос зеленых насаждений - обоснованный расчет по данным инженерно-экологических изысканий и Акта обследования зеленых насаждений;   * В главу 9 сводного сметного расчёта строительства включить:   - затраты на перевозку рабочих к месту выполнения работ и обратно – по данным ПОС;  - затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных работ – определяется расчетом по данным ПОС;  - затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций – определяется расчетом на основании данных ПОС;  - затраты связанные с вводом в действие построенного объекта (составление технического плана) - в соответствии с требованиями статьи 55 Градостроительного кодекса для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию включить затраты по изготовлению технических планов, подготовленных в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 – ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Расчёт затрат выполнить на основании «Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» М., ПНИИИС, 2006;  - затраты на устройство площадки для мойки колес (по данным ПОС);  - затраты на размещение строительных отходов для хранения на полигоне ТБО. Расчет выполнить на основании предельных тарифов на услуги по захоронению твердых и коммунальных отходов в соответствии с Приложением №1 к приказу Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 13.12.2019г №57/12 (приказа, действующего на момент подачи проектной документации на экспертизу);  - затраты на проведение пуско-наладочных работ оборудования определяются на основании локальных смет, составленных базисно-индексным методом на основании сметных нормативов, предусмотренных Федеральным реестром сметных нормативов для применения на территории Республики Крым;  - на основании расчета Раздольненского УЭГХ: затраты на пуск газа, затраты на потери при заполнении и продувке газопровода, затраты на выполнение работ при первичном пуске газа в газопровод.   * В главу 10 сводного сметного расчёта включить затраты на проведение строительного контроля – 2,14% (из затрат строительного надзора справочно выделить стоимость проведения авторского надзора); * В главу 12 сводного сметного расчёта включить:   - затраты на разработку проектной документации (Инженерные изыскания, Проектная документация, Рабочая документация), определённые на основании сметной стоимости проектно-изыскательских работ;  - стоимость государственной экспертизы проекта, инженерных изысканий и сметной документации (включить в I этап строительства);   * затраты на непредвиденные затраты в размере 2%   5. На стадии «Рабочая документация» включить:  - объектные сметные расчеты (сметы);  - локальные сметные расчеты (сметы) на строительно-монтажные;  - ресурсные ведомости к локальным сметным расчетам в двух уровнях цен.  6. Сметная документация после получения положительного заключения экспертизы предоставляется Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе (в том числе один оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями) и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе) в программном комплексе «ГОССТРОЙСМЕТА» или «ГРАНД-смета» (универсальный формат \*.arp и «Excel»)/ |
| **8.7.9** | Разработка мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Разработать раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51 -90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», в порядке, определенном ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» и в соответствии с исходными данными и требованиями, выданными территориальным управлением МЧС России. |
| **8.7.10** | Указания необходимости согласования проектной документации | Проектную документацию согласовать с Заказчиком, организациями, выдавшими ТУ, балансодержателями инженерных сетей и коммуникаций, а также администрациями муниципальных образований, на землях которых размещается объект. |
| **9.** | Экспертиза проектной документации | 1. Проектировщик проходит государственную экспертизу проектной документации, результатов инженерных изысканий согласно постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" до получения положительного заключения государственной экспертизы. Стоимость экспертизы входит в общую стоимость работ, выполняемых проектировщиком.  2. Перед предоставлением документации на экспертизу Генеральный проектировщик согласовывает проект с Заказчиком.  3. Положительное заключение государственной экспертизы предоставляется Заказчику в 1 экз. на бумажном носителе (копия электронного документа со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных) и в 1 экз. электронном носителе (оригинал электронного документа). Электронная версия положительного заключения государственной экспертизы передается на СD-диске или USB-флеш-накопителе вместе с проектной документацией. |
| **10** | Выдача проектной документации | 1. Подрядная организация обеспечивает комплектную выдачу градостроительной документации и документации по отводу земельного участка с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:  - приказ/распоряжение об установлении публичного сервитута, в 1 экз. оригинала бумажного документа и 1 экз. в электронной форме в формате pdf;  - карта (план) с отчетом в 3 экз. на бумажном носителе (в том числе один оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями) и 1 экз. в электронной версии (на отдельном СD-диске или USB-флеш-накопителе) в формате pdf, dwg, xml;  - утвержденную в установленном порядке документацию по планировке территории в 1 экз. оригинала бумажного документа и 1 экз. в электронной форме в формате pdf;.  2. Подрядная организация обеспечивает комплектную выдачу проектной продукции **по каждому этапу отдельно** с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:  - техническая документация по результатам инженерных изысканий, с изменениями, которые вносились по результатам прохождения государственной экспертизы и получившая положительное заключение государственной экспертизы, в 3 экз. на бумажном носителе, в том числе один оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями, и 1 экз. в электронной форме;  - проектная документация, с изменениями, которые вносились по результатам прохождения государственной экспертизы и получившая положительное заключение государственной экспертизы, в 4 экз. на бумажном носителе, в том числе один оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями, и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флешнакопителе);  - рабочая документация в 4 экз. на бумажных носителях, в том числе один оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями, и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе).  Электронная версия комплекта документации передается на USB-флеш-накопителе.  На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования рабочего проекта, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.  Состав и содержание USB-флеш-накопителя должно соответствовать комплекту документации, прошедшей государственную экспертизу и соответствующей ее положительному заключению. Каждый фактический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть предоставлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.  Документация на USB-флеш-накопителе предоставляется в следующих форматах и версиях:  1 версия – чертежи основных комплектов \*.pdf;  текстовая документация –\*.pdf; сметная документация – \*.pdf  **Файлы в формате \*.pdf заверяются электронной подписью Подрядной организации.**  2 версия – документация в формате разработки:  чертежи –\*.dwg (версии 2010), укомплектованный файлами всех использованных в проекте типов линий и шрифтов; сметная документация – универсальный формат \*.arp; текстовая документация – \*.doc; \*.xls;  2. Прочую документацию, предусмотренную настоящим заданием – в соответствии с требованиями соответствующих разделов настоящего задания, а также утвержденных отдельно заданий на ее разработку.  3. Бумажный вид проектной документации должен полностью соответствовать электронной версии (каждый лист, включая титульные листы). |
| **11** | Особые условия | 1. Обязательное выполнение авторского надзора при строительстве объекта по отдельному договору.  2. Также в настоящее задание могут быть внесены изменения и дополнения по согласованию сторон. |

**Приложение №3**

**к извещению №2 от 28 августа 2020г.**

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

**КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Подводящий газопровод к с. Белая Скала, с. Вишенное Белогорского района Республики Крым»**

г. Симферополь «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.

**Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»**, в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Директора Тарасова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **"Подрядчик"**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый по отдельности - "Сторона", заключили в соответствии с требованиями действующих в указанной сфере правоотношений Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) по результатам\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

идентификационный код закупки: 202910201674391020100100020007112407, настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. **ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по Заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы по объекту: «Подводящий газопровод к с. Белая Скала, с. Вишенное Белогорского района Республики Крым» (далее – Объект) в соответствии с условиями Контракта, Заданием на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение №1), Графиком выполнения работ (Приложение №2), Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный объем работ.

1.2. Предусмотренные Контрактом Работы выполняются Подрядчиком в строгом соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, Постановления правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» с изменениями на 22 октября 2018 г, Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 №427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» с изменениями на 22 октября 2018 г. и иных законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации и субъекта Российской федерации Республики Крым, технических регламентов, национальных и отраслевых стандартов, норм, правил, положений, рекомендаций и методик, действующих на момент сдачи результата выполненных Работ, а также утвержденного Задания на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение №1), Графика выполнения работ (Приложение №2) и условиями настоящего Контракта.

1.3. Результатом выполненных Работ по настоящему Контракту является:

1.3.1 инженерные изыскания с изменениями, которые вносились по результатам государственной экспертизы Объекта и получившие положительное заключение государственной экспертизы;

1.3.2 проектная документация с изменениями, которые вносились по результатам государственной экспертизы Объекта, надлежащим образом согласованная со всеми заинтересованными организациями, получившая положительное заключение государственной экспертизы; сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости;

1.3.3 по градостроительной документации и документации по отводу земельного участка:

– документация по планировке и межеванию территории, разработанная и утвержденная в установленном порядке органами местного самоуправления, на территории которых расположен Объект;

– подтверждение о внесении сведений о зонах с особыми условиями использования (зона публичного сервитута) для строительства газопровода Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

1.3.4 рабочая документация по Объекту, по объему, составу и качеству, которая соответствует проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, и надлежащим образом согласованная со всеми заинтересованными организациями.

В случае изменения нормативных актов Российской Федерации, касающихся сферы капитального строительства, на момент проведения Государственной экспертизы, проектная документация дорабатывается Подрядчиком в соответствии с новыми нормативными актами и правилами Российской Федерации.

1.4. Исключительные права на результаты выполненных Работ переходят в собственность Заказчика в момент принятия им Работ.

1.5. Место выполнения работ:

Изыскательские работы, работы по отводу земельного участка: Россия, Республика Крым, Белогорский район.

Проектные работы: по месту нахождения Подрядчика.

Место сдачи-приемки работ: Подрядчик предоставляет результат выполненных Работ по месту нахождения Заказчика: 295001 Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.

1.6. Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Крым.

1. **СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

2.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом выполняются в соответствии с Заданием на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение №1) и Графиком выполнения работ (Приложение №2).

2.2. Начало работ – с даты заключения Контракта;

окончание работ – не позднее "03"сентября 2021 г.

2.3. Подрядчик имеет право на досрочную сдачу работ.

2.4. В срок выполнения каждого этапа работ, указанного в Графике выполнения работ (Приложение №2) не входит время, затраченное Заказчиком на рассмотрение, согласование и принятие выполненных Работы (результат Работ) в соответствии с п.6.1.6. Контракта.

1. **ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТА**

3.1. Общая цена подлежащих выполнению Работ (далее - Цена Работ) составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_ копеек),** в т. ч. НДС (20%) – **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_\_копеек).**

3.2. В цену Контракта включены причитающееся Подрядчику вознаграждение и стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта, в том числе:

расходы по сбору исходных данных;

расходы по определению нагрузок для инженерного обеспечения объекта;

расходы на осуществление государственной экспертизы;

расходы на получение справок, технических условий, подготовительные работы;

расходы на выполнение инженерных изысканий;

расходы на разработку проектной и рабочей документации;

расходы на выполнение градостроительной документации и документации по отводу земельного участка;

расходы по оплате счетов за согласование проектной и иной документации с эксплуатирующими организациями;

затраты, связанные с объединением в рабочей документации сведений по обеспечению сохранения историко-археологического наследия в отдельный раздел «Инженерно-технические мероприятия по обеспечению сохранения историко-археологического наследия объекта» (при необходимости);

расходы на проведение подготовительных работ и проведение компенсационных мероприятий;

затраты по разработке проекта рекультивации временно занимаемых земель сельскохозяйственного назначения;

затраты по разработке необходимой проектной лесоустроительной документации;

затраты по разработке проекта по охране объектов археологического (культурного) наследия с прохождением и оплатой государственной историко-культурной экспертизы;

иные проектные работы, связанные с размещением проектируемого объекта;

другие затраты, прямо не обозначенные в настоящем Контракте, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчика в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Контракта по согласованию с Заказчиком.

3.3. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.4. Предусмотренный Контрактом объем работ может быть увеличен или уменьшен не более чем на 10% (десять процентов).

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены работ, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работы.

3.5. Никакие устные соглашения по вопросам внесения изменений, дополнений в Контракт, в том числе касающихся объёмов, Цены работ и сроков их выполнения, не имеют юридической силы.

3.6. Оплату превышения расходов, в основе которого не лежит письменное дополнительное соглашение к Контракту, берет на себя Подрядчик.

3.7. В случаях уменьшения Заказчику как получателю бюджетных средств доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик обеспечивает согласование с Подрядчиком новых условий по срокам, цене и (или) объему работ по настоящему Контракту.

Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенных расходов, непосредственно обусловленных изменением условий настоящего Контракта, в соответствии с настоящим пунктом.

3.8. Оплата работ по настоящему Контракту производится Заказчиком следующим образом:

3.8.1. Банковское сопровождение Контракта не осуществляется. Авансирование работ не предусмотрено.

3.8.2. Оплата за выполненные работы по Контракту осуществляется:

3.8.2.1. **Первый этап выполнения работ.**  Оплата в размере 120 000,00 руб. (Сто двадцать тысяч рублей 00 коп.), в соответствии с доведенными лимитами на 2020 год, производится в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по первому этапу выполнения работ, при наличии счета для оплаты. Акт выполненных работ по первому этапу подписывается Заказчиком после предоставления Подрядчиком:

- отчета о выполненном сборе исходных данных и разрешительной документации, в том числе согласованной схемы размещения Объекта с Заказчиком, органами местного самоуправления, сетевыми и прочими организациями.

3.8.2.2. **Второй этап выполнения работ**. Оплата осуществляется в размере 50% от Цены Работ, указанной в п. 3.1. настоящего Контракта, в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по второму этапу выполнения работ, при наличии счета для оплаты. Акт выполненных работ по второму этапу подписывается Заказчиком после предоставления Подрядчиком:

- согласованных Заказчиком основных технических решений (далее - ОТР);

- согласований проектной документации по Объекту с организациями, выдавшими технические условия, балансодержателями инженерных сетей и коммуникаций, а также администрациями муниципальных образований, на землях которых размещается объект;

- заключенного договора с государственной экспертизой на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, с подтверждением оплаты.

3.8.2.3 **Третий этап выполнения работ.** Окончательный расчёт по Объекту осуществляется в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по третьему этапу выполнения работ, при наличии счета для оплаты. Стоимость Работ по третьему этапу определяется сводной исполнительной сметой стоимости Работ по Объекту за вычетом стоимости, оплаченной по первому и второму этапам. Акт выполненных работ по тетьему этапу подписывается Заказчиком после предоставления Подрядчиком:

- инженерных изысканий и проектно-сметной документации (стадия «Проектная документация») по каждому этапу строительства Объекта с изменениями, которые вносились по результатам государственной экспертизы;

- подтверждения на Объект о внесении сведений о зонах с особыми условиями использования (зона публичного сервитута) для строительства газопровода Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым;

- документации по планировке и межеванию территории разработанная и утвержденная в установленном порядке органами местного самоуправления, на территории которых расположен Объект;

- положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту строительства, включая достоверность определения сметной стоимости строительства Объекта;

- рабочей документации по каждому этапу строительства проектируемого Объекта по объему, составу и качеству которая соответствует проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, и надлежащим образом согласованная со всеми заинтересованными организациями;

- исполнительных смет, прошедших государственную экспертизу на каждый вид инженерных изысканий, на проектную документацию, на рабочую документацию по каждому этапу строительства Объекта;

- исполнительной сметы по отводу земельного участка;

- сводной исполнительной сметы стоимости Работ Объекта, включая исполнительные сметы по отводу земельного участка. Стоимость проведения Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства по Объекту в Сводной исполнительной смете принимается в размере стоимости Договоров на проведение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства по Объекту

3.9. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. Превышение Подрядчиком поручаемых объемов работ и цены работ, не предусмотренных настоящим Контрактом или дополнительными соглашениями к нему, к оплате не принимаются.

3.10. При сокращении бюджетных обязательств финансирования из бюджета на проведение работ сумма лимита уменьшается на недофинансированную часть и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

3.11. Настоящий Контракт является сделкой совершенной под отлагательным условием – наличием лимита финансирования настоящего Контракта. В соответствии со статьей 157 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата работ по настоящему Контракту производится только при наличии лимита финансирования настоящего Контракта и по факту доведения Заказчику финансовых средств на расходные обязательства по предмету Контракта.

3.12. Оплата производится в безналичной форме, в национальной валюте Российской Федерации – российских рублях, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе XV Контракта.

3.13. Сумма подлежащая уплате заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, такие налоги, сборы и иные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.14. Обязательства Заказчика по оплате работ, принятых без замечаний, считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в разделе XV настоящего Контракта.

3.15. Невыполненные работы и работы, выполненные ненадлежащим образом, не подлежат оплате Заказчиком. Под работами, выполненными ненадлежащим образом, признаются работы, которые не соответствует требованиям, установленным настоящим Контрактом, Техническим заданием.

3.16. На основании ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии Заказчику, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Стороны вправе заключить соглашение об изменении размера и (или) сроков оплаты и (или) объема выполняемых работ, подлежащих оплате.

3.17. После полного исполнения Контракта или по требованию одной из Сторон в период его действия производится сверка взаиморасчётов и по её результатам составляется двусторонний акт. Сторона, получившая акт сверки обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней подписать и направить его другой Стороне.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**4.1. Подрядчик обязан:**

* + 1. Выполнить Работы в соответствии с Заданием на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение №1), условиями настоящего Контракта, законодательством Российской Федерации в сроки, определенные Графиком выполнения работ (Приложение №2).
    2. Провести сбор исходных данных, получение технических условий, необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему Контракту.
    3. Направить запрос Заказчику на выдачу доверенности на предоставление интересов Заказчика на сбор исходных данных, выполнение согласований при проектировании Объекта, а также на прохождение государственной экспертизы Объекта. Запрос направляется на каждый вид интересов Заказчика отдельно.
    4. Направить запрос Заказчику на выдачу решения о подготовке документации по планировке территории.
    5. Согласовать градостроительную документацию в соответствии с требованием Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а так же с заинтересованными лицами, в случае прохождения проектируемого Объекта по землям государственной и частной собственности.
    6. Направить градостроительную документацию на утверждение в соответствии с порядком подготовки, утверждения документации по планировке территории муниципального образования, на землях которого расположен Объект. Принять участие в проведении публичных слушаний.
    7. Согласовать с Заказчиком в лице Симферопольского УЭГХ и Службой заказчика ГУП РК «Крымгазсети» ось размещения проектируемого Объекта на кадастровом плане территории, ось размещения проектируемого Объекта с органами местного самоуправления, сетевыми и прочими организациями.
    8. До начала проектирования разработать и согласовать с Заказчиком в лице Симферопольского УЭГХ и Службой заказчика ГУП РК «Крымгазсети» ОТР по Объекту.
    9. Соблюдать требования, предусмотренные Заданием на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение №1), а также требования исходных данных и технических условий, полученных для выполнения работ.
    10. Предоставить Заказчику все полученные технические условия.
    11. После разработки проектной документации в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях выполнить согласование проектной документации с органами государственного контроля и надзора, а также с иными заинтересованными организациями.
    12. Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до направления документации на государственную экспертизу предоставить Заказчику на согласование проектную документацию, техническую документацию по результатам инженерных изысканий, сметную документацию в 1 (одном) экземпляре на бумажном и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (USB-флеш-накопитель).
    13. Заключить договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства.
    14. Защитить проектную документацию в экспертных и утверждающих инстанциях.
    15. Обеспечить своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право выполнения работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы.
    16. Назначить в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой вступления настоящего Контракта в силу, лиц, ответственных:

за разработку документации по изыскательским работам;

за разработку градостроительной документации;

за разработку документации по отводу земельного участка;

за разработку проектной документации;

за разработку рабочей документации, о чем направляет в тот же срок Заказчику официальное уведомление на электронный адрес uks5@crimeagasnet.ru.

В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа, доверенности) направляется Заказчику одновременно с направлением упомянутого уведомления.

Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям настоящего Контракта. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика, имеющими для него обязательную силу.

* + 1. До начала выполнения полевых работ по инженерным изысканиям разработать и предоставить на согласование Заказчику в лице Службы заказчика ГУП РК «Крымгазсети» Программы работ по видам инженерных изысканий.
    2. По требованию Заказчика в срок не позднее 2 (двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, предоставляет необходимую информацию о ходе выполнения работ на электронный адрес uks5@crimeagasnet.ru.
    3. Незамедлительно прекратить выполнение работ с момента получения от Заказчика решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. За работы, выполненные после выставления такого решения, оплата не производится.
    4. В течение 3 (трех) рабочих дней известить Заказчика о приостановлении, лишении либо истечении срока действия всех разрешительных документов, в том числе допуска саморегулируемой организации, лицензий и других документов, позволяющих Подрядчику исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
    5. Подрядчик не вправе передавать проектную документацию третьим лицам без согласия Заказчика кроме случаев требующих согласования разработанной проектно-сметной документации в государственных и муниципальных органах власти, заинтересованных предприятиях и организациях.
    6. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчик технической документации.
    7. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия невыполнения или ненадлежащего выполнения работ субподрядчиками.
    8. Письменно уведомить Заказчика о заключении Контракта подряда с субподрядчиками с указанием предмета Контракта, наименования субподрядчика, места его нахождения.

В случае, если законодательством РФ для выполнения того или иного вида работ по контракту подряда, заключённому с субподрядчиком, требуется свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Подрядчик одновременно с уведомлением о заключении контракта подряда с субподрядчиком направляет Заказчику надлежащим образом заверенную копию соответствующего свидетельства, дающего право субподрядчику выполнять вышеуказанные работы.

* + 1. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия невыполнения или ненадлежащего выполнения работ субподрядчиками.
    2. Выполнять работы с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.
    3. Все разрешения, получаемые по доверенности Заказчика, должны быть оформлены в обязательном порядке на имя ГУП РК «Крымгазсети».
  1. **Подрядчик имеет право:**
     1. На оплату работ по Цене Работ Контракта.
     2. Сдать выполненную работу досрочно.
  2. **Заказчик обязан:**
     1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных Работ в порядке и объеме, предусмотренных настоящим Контрактом.
     2. Сформировать приёмочную комиссию и организовать приемку выполненных Работ по Объекту.
     3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты.
     4. Осуществлять контроль над разработкой проектной документации, сроками и качеством работ, ведением соответствующего учета, при необходимости письменно запрашивать документы и иную информацию, относящуюся к настоящему Контракту с электронного адреса uks5@crimeagasnet.ru.
     5. На основании письменного запроса Подрядчика выдать доверенность на предоставление интересов Заказчика на сбор исходных данных, выполнение согласований при проектировании Объекта, а также на прохождение государственной экспертизы Объекта.
     6. На основании письменного запроса Подрядчика выдать решение о подготовке документации по планировке территории.
     7. Согласовать в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Подрядчиком, в лице заместителя директора по капитальному строительству ГУП РК «Крымгазсети», Программу работ по видам инженерных изысканий.
     8. Согласовать в течение 10 (десяти) рабочих дней ось размещения проектируемого Объекта на кадастровом плане территории.
     9. Согласовать в течение 10 (десяти) рабочих дней в лице Симферопольского УЭГХ и Службой заказчика ГУП РК «Крымгазсети» ОТР по каждому этапу строительства Объекта.
     10. Согласовать в течение 10 (десяти) рабочих дней проектную документацию до направления документации на государственную экспертизу.
  3. **Заказчик имеет право:**
     1. В любое время до передачи ему проектной документации и (или) технической документации по результатам инженерных изысканий, градостроительной документации и документации по отводу земельного участка дать указание Подрядчику о приостановке разработки проектной документации по настоящему Контракту, сообщив в письменной форме об этом Подрядчику в срок не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты приостановки указанных работ.
     2. Проводить по объекту независимые технические аудиторские проверки за весь период разработки проектной документации и (или) за конкретный период, в случае если по результатам проведенных контрольных проверок Заказчиком выявлены факты отступления Подрядчиком от нормативной документации и (или) факты завышения стоимости разработки проектно-сметной документации, компенсационных работ при их проведении.
     3. Запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям выполнения Контракта.
     4. Не принимать к оплате объёмы работ, не предусмотренные настоящим Контрактом.
     5. Приостановить дальнейшее финансирование работ в случае предъявления претензии Подрядчику за ненадлежащее исполнение (неисполнение) обязательств по настоящему Контракту, до момента урегулирования разногласий и взаимных претензий или добровольного перечисления Подрядчиком суммы неустойки, принятой на основании претензии.
     6. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:
        1. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным.
        2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и по истечении назначенного Заказчиком разумного срока для устранения недостатков работа не выполнена, недостатки не устранены.
        3. В случае исключения Подрядчика из саморегулируемой организации, членство которой обязательно для Подрядчика и исключения из государственного реестра саморегулируемых организаций.
        4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения суда о введении в отношении Подрядчика процедуры банкротства.
        5. Иных случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
     7. Заказчик имеет право уменьшить сумму оплаты по Контракту, подлежащей к выплате Подрядчику на сумму неустойки.

1. **ПРОЕКТНАЯ И РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

5.1. Подрядчик разрабатывает в составе, предусмотренном Заданием на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение №1), техническую документацию по результатам инженерных изысканий, градостроительную документацию, документацию по отводу земельного участка, проектную и рабочую документацию, сметную документацию и согласовывает её с Заказчиком до предоставления на государственную экспертизу.

5.2. В пределах цены Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику (в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом) проектную и рабочую документацию, техническую документацию по результатам инженерных изысканий, градостроительную документацию, документацию по отводу земельного участка в количестве экземпляров, указанном в Задании на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение №1).

5.3. Подрядчик проводит согласование проектной документации с органами государственного контроля и надзора и иными заинтересованными организациями в случаях:

- установленных Заданием на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение №1);

- необходимости согласования проектной документации по требованию органа государственной экспертизы;

- в других случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

5.4. Подрядчик заключает договор и оплачивает проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе инженерных изысканий, государственной экспертизы достоверности сметной стоимости строительства, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, государственной экологической экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В этих целях Заказчик уполномочивает Подрядчика совершать необходимые действия при оплате государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экспертизы достоверности сметной стоимости строительства, а при необходимости также государственной экологической экспертизы проектной документации по Объекту.

5.5. В целях проведения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, государственной экспертизы достоверности сметной стоимости строительства и государственной экологической экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных документов, регулирующих строительство Подрядчик в рамках настоящего Контракта:

5.5.1. Предоставляет проектную документацию, результаты инженерных изысканий, сметную документацию в федеральные и (или) территориальные органы государственной экспертизы, органы государственной экологической экспертизы;

5.5.2. Участвует при рассмотрении и защищает проектную и сметную документацию, результаты инженерных изысканий в органах государственной экспертизы, органах государственной экологической экспертизы;

5.5.3. В процессе выполнения государственной экспертизы вносит в техническую документацию по результатам инженерных изысканий, проектную и сметную документацию необходимые изменения для оперативного устранения недостатков по замечаниям органов государственной экспертизы, органов государственной экологической экспертизы.

5.6. Заказчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления проектной документации и положительных заключений государственной экспертизы утвердить проектную документацию или отказать в ее утверждении. В случае наличия замечаний направить мотивированный отказ с приложением перечня замечаний и указанием сроков устранения недостатков в течение 3 (трех) дней с даты отказа в утверждении

5.7. Рабочая документация, разрабатываемая Подрядчиком, по объему, составу и качеству должна одновременно соответствовать требованиям разработанной проектной документации, Градостроительному кодексу Российской Федерации, применимым техническим регламентам, строительным нормам и правилам, экологическим нормам, требованиям антитеррористической, антикриминальной, промышленной, противопожарной и санитарной безопасности, нормативным правовым актам по обеспечению сохранения историко-археологического наследия, иным федеральным законам и нормативным правовым (техническим) актам.

5.8. Если во время разработки проектно-сметной документации будут приняты новые или изменены действующие обязательные технические правила, Подрядчик обеспечит соответствие рабочей документации новым (измененным) техническим нормам. Подрядчик признает, что любые данные могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения работ подробностей.

5.9. В случае, если в ходе разработки проектной документации будут внесены изменения в наименование объекта, являющегося предметом настоящего Контракта, и закреплены актами уполномоченных органов, такие изменения не могут повлиять на стоимость работ по настоящему Контракту.

5.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заданию на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение №1) по объему, комплектности и качеству, Приёмочная комиссия от Заказчика (или с привлечением экспертов/или экспертных организаций) проводит рассмотрение выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов.

5.11. При отсутствии замечаний к объему, комплектности и качеству выполненных работ члены Приёмочной комиссии Заказчика (при привлечении эксперты/или экспертные организации) подписывают Акты приемочной комиссии соответствующего этапа выполнения Работ.

5.12. В случае выявления замечаний к выполненным работам в сроки, установленные настоящим Контрактом (п.6.1.6.Контракта), Заказчик предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ с перечнем замечаний.

5.13. Выявленные замечания к выполненным работам Подрядчик устраняет безвозмездно и в срок, указанный настоящим Контрактом (п.6.1.7.Контракта). После устранения замечаний Подрядчиком приёмка работ осуществляется в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.14. Обнаруженные недостатки выполненных работ Подрядчик устраняет безвозмездно в срок, согласованный в Акте.

5.15. В случае если Заказчиком для приемки результата выполненных работ привлекались эксперты, экспертная организация, результаты их заключения подлежат обязательному учету при приемке работ.

5.16. Заказчик в обязательном порядке проводит экспертизу, согласно ст. 94 Закона о контрактной системе.

5.17. В случае досрочного выполнения работ по Контракту, Заказчик обязан принять от Подрядчика по Актам выполненных работ разработанную проектную, рабочую, сметную и иную документацию по степени ее готовности в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №2) и условиями настоящего Контракта.

5.18. Все действия, связанные и исполнением условий Контракта (переписка) осуществляется Заказчиком с адреса uks5@crimeagasnet.ru.

1. **ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ**

6.1. Приёмка результатов Работ подтверждается подписанием Сторонами Актов выполненных работ по каждому этапу выполнения работ (Приложения № 3,4,5) (далее – Акт), которые оформляются в следующем порядке:

6.1.1. Подрядчик, после выполнения работ по каждому этапу выполнения работ предоставляет Заказчику Акт выполненных работ. Вместе с Актом Заказчику предоставляется отчетная документация в соответствии с графой 4 Графика выполнения работ (Приложение №2), счет на оплату выполненных Работ и счёт-фактуру с выделением суммы НДС 1 (один) экземпляр, которые оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.1.2. Подрядчик при окончательном расчете (Третий этап) предоставляет:

6.1.2.1. Исполнительные сметы на инженерные изыскания, на проектную документацию, на рабочую документацию по каждому этапу строительства Объекта отдельно, прошедшие государственную экспертизу.

6.1.2.2. Исполнительные сметы на градостроительную документацию и документацию по отводу земельного участка.

6.1.2.3. Исполнительная смета на отвод земельного участка составляется на основании «Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» М., ПНИИИС, 2006;

6.1.2.4. Исполнительные сметы на каждый вид инженерных изысканий должны соответствовать образцу № 2п Приложения №2 к МДС 81-35-2004 и составляются на основании Справочников базовых цен на изыскательские работы, включённых в Федеральный реестр сметных нормативов. В каждой позиции исполнительной сметы указывается шифр нормы, порядковый номер нормы, наименование, измеритель, количественные показатели (физические объёмы), формулы расчета. Применение повышающих (понижающих) коэффициентов на усложняющие факторы, особые условия выполнения работ по каждой позиции и по каждому виду работ должны иметь адресную ссылку, и подтверждены Программой работ, отчётом об инженерных изысканиях. Виды и физические объёмы работ в исполнительных сметах должны быть подтверждены Программой работ, данными отчёта об инженерных изысканиях. В каждой позиции исполнительной сметы указывается, как обоснование физического объёма, позицию из согласованной заказчиком Программы работ, пунктом (разделом, страницей) отчёта об инженерных изысканиях.

6.1.2.5. Исполнительные сметы на проектную и рабочую документацию должны соответствовать образцу № 2п Приложения №2 к МДС 81-35-2004 и составляются на основании Справочников базовых цен на проектные работы, включённых в Федеральный реестр сметных нормативов. В каждой позиции исполнительной сметы указывается шифр нормы, порядковый номер нормы, наименование, измеритель, количественные показатели (физические объёмы), формулы расчета. Применение повышающих (понижающих) коэффициентов на усложняющие факторы, особые условия выполнения работ по каждой позиции и по каждому виду работ должны иметь адресную ссылку, и подтверждены разделом проекта. Виды и физические объёмы работ в исполнительных сметах должны быть подтверждены данными проекта.

6.1.3. Пересчёт исполнительных смет на инженерные изыскания, проектную и рабочую документацию, составленных в базовых ценах по образцу № 2п, в текущие цены осуществляется по Индексам изменения сметной стоимости изыскательских и проектных работ к справочникам базовых цен на изыскательские работы, устанавливаемые ежеквартально Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и действующие на момент подачи сметной документации на государственную экспертизу.

6.1.4. В случае, если по результатам положительного заключения государственной экспертизы стоимость в исполнительных сметах превышает заявленную в Контракте, применяется понижающий коэффициент, который определяется путём деления стоимости, определённой в Контракте на стоимость в исполнительных сметах каждого вида Работ.

6.1.5. Передача технических отчётов по инженерным изысканиям, проектной документации с изменениями, которые вносились по результатам экспертизы и получившие положительное заключение государственной экспертизы, результатов по градостроительной документации и отводу земельного участка, рабочей документации осуществляется по Акту приёма – передачи документации. Акт приёма – передачи документации составляется Подрядчиком в произвольной форме, в котором указывается наименование каждого тома передаваемой документации, количество экземпляров и на каком носителе осуществляется передача документации.

6.1.6. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пп. 6.1.1. Контракта, рассмотреть и принять выполненные Работы (результат Работ), подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр Актов сдачи-приёмки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приёма Работ путём направления его по почте либо нарочно.

6.1.7. Датой принятия выполненных Работ (результата Работ) и подписания Актов сдачи-приёмки выполненных работ (Приложения № 3,4,5) Заказчиком является дата утверждения Акта приёмочной комисси соответствующего этапа выполнения Работ (результата Работ) в сроки в соответствии с п. 6.1.6 Контракта.

6.1.8. Подрядчик обязан устранить замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о выполненных Работах (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененные и (или) доработанные результаты Работ Заказчику.

6.2. Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приёмки (явные недостатки).

6.3. Заказчик, обнаружив после приёмки Работ отступления в них от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения.

6.4. При досрочном выполнении Подрядчиком Работ Заказчик обязан принять и оплатить эти Работы на условиях Контракта.

**VII. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ**

**7.1. Подрядчик гарантирует:**

– устранение за счет собственных средств ошибок в проектно-сметной документации, несоответствий техническому заданию, выявленных в ходе согласований, в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, по проверке достоверности определения сметной стоимости;

– осуществление доработки проектно-сметной документации по замечаниям Заказчика;

– осуществление повторного прохождения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, по проверке достоверности определения сметной стоимости за счет собственных средств Подрядчика, если необходимость повторного прохождения государственной экспертизы была вызвана по вине Подрядчика.

– соответствие результатов Работ условиям Контракта и несет ответственность за исправление недостатков в результатах Работ в соответствии со ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе за недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе результатов Работ.

7.2. Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, подписанный Сторонами. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, дефектов Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных недостатков, дефектов с указанием срока их устранения и направляет его Подрядчику.

Устранение недостатков, дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт и в сроки, установленные в акте обнаруженных недостатков, дефектов.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, дефектов, их не устранит, то Заказчик вправе устранить недостатки, дефекты своими силами или силами других организаций с последующим возложением расходов на Подрядчика. Расходы Заказчика по восстановлению газоснабжения после перерыва, вызванного необходимостью устранения недостатков, дефектов, возмещаются Подрядчиком.

**VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном в соответствии с пунктами 3-9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - настоящие Правила), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. №1042, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13настоящих Правил, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа).

8.3. Неустойка (штраф, пени) по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

8.4. Выплата неустойки не освобождает Сторон от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

**8.5. Ответственность Заказчика:**

8.5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Что составляет \_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек).

8.5.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

**8.6. Ответственность Подрядчика:**

8.6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Что составляет \_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек)., то есть равен \_\_\_ % цены контракта.

8.6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Что составляет \_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек), то есть равен \_\_\_ % от начальной (максимальной) цены контракта.

8.6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Что составляет \_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек)

8.6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6.6. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.8. Подрядчик несёт ответственность за несоблюдение правил техники безопасности и требований законодательства по охране труда при выполнении работ, а также возмещает убытки, которые были причинены Заказчику вследствие несоблюдения мер пожарной безопасности, а также других противоправных действий.

8.9. Подрядчик полностью отвечает за своевременную уплату всех налогов, сборов, лицензионных платежей и т.п., которые должны оплачиваться до завершения предусмотренных настоящим Контрактом работ.

8.10. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

8.11. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки, связанный с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав.

8.12. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, за качество выполненных работ, их несоответствие законодательству Российской Федерации. Объём ответственности Подрядчиком за ненадлежащие выполненные работы определяется в соответствии с настоящим Контрактом и требованиями законодательства. При некачественном выполнении работ Подрядчиком устраняет выявленные недостатки за свой счет.

8.13. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта.

8.14. В случае возникновения каких-либо претензий или иска, предъявленных Заказчику третьей стороной, вызванных нарушением в связи с (не) выполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик немедленно информирует об этом Подрядчика и привлекает его к урегулированию претензий, исков и судебных расходов.

8.15. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм по указанным Заказчиком в требовании реквизитам. Подрядчик предоставляет Заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа.

8.16. Заказчик вправе оплатить работы за вычетом суммы пени и штрафов, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Контракту. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление.

8.17. В случае возникновения споров и/или разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, которая подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты ее получения.

8.18. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик.

8.19. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым.

8.20. При исполнении обязательств по настоящему Контракту подряда Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

**IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Контракту, должна своевременно, но не позднее 3 (трёх) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

9.3. Стороны признают, что неплатёжеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

9.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

**X. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ**

10.1. Контракт может быть изменён в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством, а также по соглашению Сторон, при наличии обстоятельств, установленных ст. 95 Закона о контрактной системе.

10.2. Контракт, может быть, расторгнут: по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию Заказчика / Подрядчика по основаниям, предусмотренным Контрактом и действующим законодательством РФ.

10.3. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии со ст.95 Закона о контрактной системе.

10.4. В случае принятия Заказчиком / Подрядчиком решения отказаться от исполнения Контракта, Заказчик / Подрядчик обязан в письменной форме уведомить вторую Сторону о расторжении настоящего Контракта не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

10.5. После получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан:

– немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с указанием Заказчика необходимы для обеспечения защиты жизни или имущества либо обеспечения сохранности Объекта;

– немедленно передать по акту приёма-передачи всю техническую документацию по работам, оборудованию и материалам, включая исполнительную и эксплуатационную документацию, а также любую документацию, полученную от Заказчика в процессе исполнения настоящего Контракта.

**XI. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

11.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до 31 декабря 2021 года, а в части взаимных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.

11.2. Истечение срока действия Контракта, равно его досрочное расторжение или односторонний отказ Сторон от исполнения Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, допущенные ими в течение срока действия Контракта.

**XII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

12.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику или гарантию или залог денежных средств (далее - обеспечение Контракта).

12.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек), что составляет 30% от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ заключается Контракт.

12.2.1. Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным участником экземпляром контракта.

12.3. Подрядчик, с которым заключается Контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, в случае предоставления таким Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. Положения пунктов 12.2., 12.2.1. Контракта в данном случае не применяются.

12.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

Положения настоящего раздела об обеспечении исполнения Контракта не применяются в случае:

1) заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

12.5. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется на весь срок действия Контракта, а также в течение не менее 30 (тридцати) календарных дней после истечения срока действия Контракта.

12.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика обеспечение исполнения Контракта в размере не более чем сумма, установленная в п. 12.2. Контракта.

12.7. Настоящий Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком, являющегося победителем закупки на право заключения Контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Подводящий газопровод к с. Белая Скала, с. Вишенное Белогорского района Республики Крым».

Способ предоставления обеспечения исполнения обязательств по Контракту, из указанных в настоящем пункте способов обеспечения, определяются Исполнителем самостоятельно.

12.8. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения Контракта, должна соответствовать требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

В качестве обеспечения исполнения Контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, одновременно соответствующими требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018г. №440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов»:

1) наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. рублей, рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на последнюю отчетную дату;

2) наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА".

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, с учетом обязательного закрепления в банковской гарантии следующих требований:

1) права Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта, в размере цены Контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения Контракта;

2) права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

3) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

12.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона 05.04.2013г. № 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013г. №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

8) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения Контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение 1 (одного) рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

12.10. Если в ходе исполнения Контракта Заказчику станет известно о несостоятельности (банкротстве) Гаранта, аннулировании (отзыве) лицензии и других обстоятельствах, препятствующих Гаранту в выполнении принятых по банковской гарантии обязательств, то Заказчик вправе предложить Подрядчику предоставить дополнительное надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

12.11. Настоящий пункт во взаимосвязи с другими положениями настоящего Контракта является договором о залоге, заключенным в соответствии с требованиями ст. 339 ГК РФ.

12.11.1. Денежные средства, предоставляемые Исполнителем, в залог для обеспечения исполнения обязательств по Контракту, должны быть перечислены Исполнителем по реквизитам:

ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)

ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743

КПП ГУП РК «Крымгазсети» 910201001

АО «ГЕНБАНК» г. Симферополя

БИК 043510123

Кор./с: 30101810835100000123

Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002

в размере и сроки, установленные документацией на право заключения Контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Подводящий газопровод к с. Белая Скала, с. Вишенное Белогорского района Республики Крым», и будут находиться у Заказчика до момента исполнения Подрядчиком всех обязательств перед Заказчиком по Контракту.

12.11.2. Залог по настоящему Контракту обеспечивает исполнение всех обязательств Исполнителя по Контракту и действует до полного исполнения этих обязательств. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

12.11.3. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, Заказчик имеет право удовлетворить свои требования за счёт внесённой Подрядчиком залоговой суммы без обращения в суд.

12.11.4. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту, Заказчик имеет право получить удовлетворение за счёт заложенной суммы в том объёме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в том числе возмещение убытков, причинённых просрочкой исполнения Контракта, неустойки за ненадлежащее исполнение обязательства, и иные штрафные санкции, предусмотренные разделом VIII Контракта, а также возмещение расходов по их взысканию и иные понесённые Заказчиком убытки в связи с неисполнением обязательств Подрядчиком.

12.11.5. О начале обращения взыскания на денежные средства, предоставленные в залог по Контракту, Заказчик направляет в адрес Подрядчика соответствующее Требование. Требование о выплате по залогу, может включать в себя штрафные санкции, пени, неустойки, предусмотренные Контрактом, и /или понесённые Заказчиком убытки в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Контракту.

12.11.6. Залог прекращается в следующих случаях:

- вследствие прекращения Контракта, в том числе его исполнением (подписание Акта);

- вследствие обращения Заказчиком взыскания на предмет залога.

12.11.7. Денежные средства возвращаются подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 15 (пятнадцати) дней.

Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в Контракте.

**XIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

13.1. Любая договорённость между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам содержащиеся в документах сведения о совместной деятельности Сторон в рамках Контракта иначе как с письменного согласия Сторон.

13.3. Подрядчик полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на Цену работ и действуют на дату подписания Контракта, учёл в своих расчётах свои расходы и прибыль и в будущем, не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Контракте.

13.4. При выполнении работ по Контракту Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Ущерб, нанесённый третьему лицу в результате проведённых работ по настоящему Контракту по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

13.6. Подрядчик является субъектом малого (среднего) предпринимательства в соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

13.7. Контракт составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон

**XIV. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ**

14.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1 - Задание на выполнение проектно-изыскательских работ (техническое задание)

Приложение 2 - График выполнения работ;

Приложение 3 – Акт выполненных работ по первому этапу выполнения работ (Форма).

Приложение 4 – Акт выполненных работ по второму этапу выполнения работ (Форма).

Приложение 5 – Акт выполненных работ по третьему этапу выполнения работ (Форма).

**XV. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | **ПОДРЯДЧИК** |
| **Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»**  Юридический адрес  295011, Республика Крым, г. Симферополь,  ул. Училищная ,42а  ИНН 9102016743  КПП 910201001  р\с № 40602810800230000002  Банк: Филиал АО «ГЕНБАНК»  в г. Симферополь  БИК 043510123  ИНН7750005820  Кор/с.: 30101810835100000123  Телефон, факс (3652) 25-55-45  guprk@crimeagasnet.ru  **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Тарасов** |  |

Приложение №1

к Контракту №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года

**Задание на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:**

**«Подводящий газопровод к с. Белая Скала, с. Вишенное Белогорского района Республики Крым»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | Основание для выполнения работ | Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" | |
| **2** | | Состав работ | 1. Сбор исходных данных и разрешительной документации, получение технических условий.  2. Градостроительная документация, отвод земельного участка (оформление права пользования земельным участком для строительства и эксплуатации объекта).  3. Инженерные изыскания:  - инженерно-геодезические изыскания;  - инженерно-геологические изыскания;  - инженерно-гидрометеорологические изыскания  - инженерно-экологические изыскания;  - необходимость выполнения дополнительных (специальных) видов работ (изысканий) обосновать в Программе инженерных изысканий.  4. Проектная документация.  5. Проведение государственной экспертизы разработанной проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности сметной стоимости (результатом является получение положительного заключения государственной экспертизы).  6. Рабочая документация. | |
| **3** | | Вид строительства | Новое строительство | |
| **4** | | Срок реализации проекта | 2020-2022 гг. | |
| **5** | | Источник финансирования | Федеральный бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Крым | |
| **6** | | Характеристика объекта | Газоснабжение сел Вишенное и Белая Скала Белогорского района Республики Крым осуществляется путем проектирования к вышеуказанным населенным пунктам подводящего газопровода высокого давления ориентировочной протяженностью – 10 км (уточнить при проектировании) от ГРС г. Белогорск (давление в точке подключения – 0,6 Мпа), с разбивкой на этапы строительства:  **1 этап строительства** – проектирование газопровода к с.Белая скала с ориентировочной длиной – 1,5 км (уточнить при проектировании). При проектировании предусмотреть установку в населенном пункте ГРПБ (ШГРП).  **2 этап строительства** – проектирование газопровода к с.Вишенное с ориентировочной длиной (уточнить при проектировании) – 8,5км.  При проектировании предусмотреть установку в населенном пункте ГРПБ (ШГРП). | |
| **7** | | Район строительства | Россия, Республика Крым, Белогорский район | |
| **8** | | **Порядок разработки документации** | | |
| **8.1** | | **Сбор исходных данных и разрешительной документации** | | |
| **8.1.1** | | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 1. Доверенность на представление интересов Заказчика на сбор исходных данных, выполнение согласований при проектировании объекта, на получение разрешений, а также на прохождение государственной экспертизы *(предоставляется на основании запроса проектной организации отдельно для каждого вида интересов)*. | |
| **8.1.2** | | Исходные данные и разрешительная документация, собираемые Генроектировщиком | 1. Сведения о территории проектирования:  - официальный картографический материал;  - ранее утвержденная документация территориального планирования;  - информация об объектах культурного наследия и особо охраняемых территориях;  - информация о месторождениях полезных ископаемых;  - сведения о наличии мелиорируемых земель;  - сведения об очагах опасных заболеваний животных и их захоронениях;  - водозаборы и их охранные зоны;  - сведения о наличии/отсутствии ВОП, архивная военно-историческая справка о военных действиях на территории. При необходимости выполнить: поиск, обследование территории на наличие взрывоопасных предметов в местах боевых действий и на территориях бывших воинских формирований; поиск, обнаружение и определение мест воинских захоронений;  - справка от государственного органа охраны памятников о наличии/отсутствии на исследуемой территории объектов культурного наследия (ОКН). В случае обнаружения ОКН выполнить поиск, обследование существующих памятников, археологические исследования;  - наличие карьеров строительных материалов, необходимых для строительства;  - обзорные карты, ситуационные планы, схемы инженерных коммуникаций;  - кадастровые планы территории;  - исходные данные для логистического обеспечения строительства, транспортные схемы и др.  2. Исходно-разрешительная документация:  - согласования на проведение изыскательских работ;  - исходные данные и требования на разработку раздела ГО ЧС, выданные ГУ МЧС по РК;  - другие необходимые технические требования и согласования;  - предварительные согласования схемы размещения проектируемого объекта с органами местного самоуправления;  - предварительные согласования схемы размещения проектируемого объекта с Заказчиком, сетевыми и прочими организациями;  - технические условия на подключения (присоединения) к сетям газоснабжения и другим инженерным сетям, на пересечение инженерных коммуникаций и на параллельное следование при сближении, акты пересечения инженерных коммуникаций.  4. Отчет о выполненном сборе исходных данных и разрешительной документации представить в 1 экз. на бумажном носителе и 1экз. в электронной версии в формате pdf, dwg, в объеме достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы. | |
| **8.2** | | **Градостроительная документация, отвод земельного участка** | | |
| **8.2.1** | | Оформление публичного сервитута | 1. Получение сведений о внесенных в Государ-ственный кадастр недвижимости (ГКН), в том числе сведений о зонах с особыми условиями использования территорий, территориях объектов культурного наследия с предоставлением Заказчику следующих материалов под земельный участок (участки, земли) проектируемого Объекта: Кадастровый план территории (КПТ), Выписка из ЕГРН.  2. *Согласование с Заказчиком оси размещения проектируемого объекта на кадастровом плане территории.*  3. Получение сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН);  4. Подготовить ведомости правообладателей земельных участков. Ведомость правообладателей (собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов) земельных участков, на которых планируется размещение Объекта, с указанием сведений о наличии: зарегистрированного права на земельный участок (в украинском или российском правовом поле); виде разрешенного использования земельных участков; площади пересечения проектируемого Объекта и каждого земельного участка с приложением схемы расположения участков и проектируемого Объекта в масштабе 1:2000 – 1:5000 (в зависимости от протяженности трассы), подписанные Подрядчиком.  5. Проведение комплекса работ для установления публичного сервитута для строительства и эксплуатации объекта на территории Республики Крым:  - В соответствии с Законом Республики Крым от 15 сентября 2014 года №74-ЗРК "О размещении инженерных сооружений" разработать карту (план) объекта землеустройства, подготовка текстового и графического описания местоположения границы, а также перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости;  - Согласование карты (плана) объекта земле-устройства;  - Передача карты (плана) объекта землеустройства на утверждение и получение приказа/распоряжения об установлении публичного сервитута;  - Формирование XML схем;  - Внесение сведений о зоне публичного сервитута в ЕГРН. | |
| **8.2.2** | | Документацию по планировке территории | Документацию по планировке территории выполнить в соответствии с:  - Градостроительным кодексом Российской Федерации;  - Земельным кодексом Российской Федерации;  - требованиями действующего законодательства, техническими регламентами, документацией территориального планирования, Правилами землепользования и застройки в актуальной редакции на момент разработки;  - существующей и перспективной транспортной схемой;  - границами зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны;  - требованиями к составу и содержанию проектов планировки территории, установленные положением о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564;  - порядком установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №742/пр.  - информацией территориального органа управления государственным фондом недр о наличии (отсутствии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки;  - заключением Госкомитета по охране культурного наследия Республики Крым о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия в районе размещения объекта.  2. Дополнительные требования:  2.1. Подготовку документации по планировке территории и проекта межевания территории осуществить в системе координат СК-63.  2.2. Документация по планировке территории должна быть представлена в виде чертежей, схем, выполненных на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.  2.3. Временные строительно-монтажные базы, площадки для складирования материалов обеспечить инженерно-техническими объектами, сооружениями и коммуникациями, объектами транспортной инфраструктуры в соответствии с требованиями законодательства, муниципальных правовых актов.  2.4. Объединение нескольких чертежей, схем в один (одну) допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов.  3. Состав и содержание документации по планировке территории:  3.1. Документацию по планировке территории разработать в составе:  - Проект планировки территории (утверждаемая часть);  - Материалы обоснования проекта планировки территории;  - Проект межевания территории.  3.2. Содержание Проекта планировки территории (утверждаемой части) должно соответствовать п.3 ст.42 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлению Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564.  3.3. Содержание Материалов по обоснованию проекта планировки территории должно соответствовать п.4 ст.42 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлению Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564.  3.4. Содержание Проекта межевания территории должно соответствовать ст.43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  Проект межевания состоит из:  - основной (утверждаемой) части,  - материалов обоснования проекта.  3.4.1. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.  Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:  а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;  б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;  в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ.  3.4.2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:  а) границы существующих земельных участков;  б) границы зон с особыми условиями использования территорий;  в) местоположение существующих объектов капитального строительства;  г) границы особо охраняемых природных территорий;  д) границы территорий объектов культурного наследия.  3.5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий.  При подготовке проекта межевания определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков выполнить в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.  3.6. Местоположение границ земельных участков в проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков на карте (плане).  3.7. Демонстрационные материалы для проведения обсуждений проекта на публичных слушаниях готовит проектировщик.  4. Согласовать разработанную документацию с Заказчиком, до ее предоставления в исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления и другим заинтересованным лицам.  5. Выполнить необходимые согласования в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, а так же с заинтересованными лицами, в случае прохождения проектируемого линейного объекта по землям государственной и частной собственности.  6. Публичные слушания проводит орган местного самоуправления или орган местного самоуправления городского округа с участием представителей проектировщика.  7. По результатам предоставить:  - утвержденную в установленном порядке документацию по планировке территории в 1(одном) экз. на бумажном и электронном носителе. | |
| **8.3** | | **Инженерно-геодезические изыскания по каждому этапу отдельно** | | |
| **8.3.1** | | Перечень необходимых мероприятий | Получение инженерно-геодезических данных в объеме достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы и оформления проектной документации. | |
| **8.3.2** | | Требования к выполнению инженерно-геодезических работ | 1. Подготовить программу работ по проведению инженерно-геодезических изысканий и согласовать с заказчиком.  2. Инженерно-геодезические изыскания провести в соответствии с нормативными документами,  Система координат – СК-63. Система высот – Балтийская, 1977 г.  3. Получить в установленном порядке необходимые разрешения на производство инженерно-геодезических работ, выписку координат и высот исходных пунктов геодезической сети.  4. Масштабы топографической съемки для проектирования для отдельных площадок, полос вдоль изыскиваемых трасс принять от 1:2000 и крупнее и обосновать в Программе работ по проведению инженерно-геодезических изысканий в зависимости от целей и задач инженерных изысканий, степени застройки участка работ, преобладающих углов наклона и других характеристик местности (п. 5.1.15, приложения «Б» и «В» СП 47.13330.2016; п. 5.1.1.5, приложение «Б» СП 47.13330.2012; постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521).  5. При съемке определить положение всех существующих подземных, надземных, наземных инженерных коммуникаций, их техническую характеристику (материал, диаметр, глубину заложения, наименование), владельца и его служебный адрес.  6. Съемка должна отражать:  - инженерные сооружения (в том числе сети и коммуникации, не имеющие колодцев), находящиеся в границах съемки;  - габариты проводов воздушных линий;  - элементы и технические характеристики подземных инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в границах съемки, данные о балансодержателях;  - комплекс полевых работ: создание планово-высотных съемочных геодезических сетей, прокладки тахеометрических ходов, временное закрепление точек съемочной сети, топографическая съемка  надземных сооружений и контуров;  - топографическая съемка подземных сетей и коммуникаций;  - необходимый объем вычислительных и других работ по предварительной обработке полученных материалов и данных для обеспечения контроля их качества, полноты и точности;  - составление топографического плана - окончательная обработка полевых материалов и данных с оценкой точности полученных результатов;  - составление технического отчета с необходимыми приложениями по результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий.  6. Топографические планы существующих коммуникаций согласовать с эксплуатирующими организациями, объекты которых располагаются в пределах инженерных изысканий, указать землепользователей и кадастровые границы участков.  Перечень организаций, с которыми необходимо согласовать топографические планы с предоставлением соответствующих ведомостей:   * + ГУП РК «Крымтелеком»;   + ГУП РК «Вода Крыма»;   + ГУП РК «Крымэнерго»;   + ГУП РК «Крымгазсети»;   + ООО «Миранда – Медиа»;   + Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования по месту нахождения объекта Заказчика;   + Различные балансодержатели кабельных сетей связи.   *Примечание:* в случае обнаружения сетей организаций, не включенных в настоящий перечень, требуется получение согласования от таких организаций.  7. Выполнить разбивку пикетов трассы и углов поворотов (после нанесения оси трассы проектировщиком).  8. При пересечении трассой участков с зелеными насаждениями выполнить подеревную съёмку с предоставлением актов обследования зеленых насаждений. При параллельном следовании участкам с зелеными насаждениями подеревную съемку выполнить в пределах границ по 10 м от оси проектируемого газопровода в каждую сторону с предоставлением актов обследования зеленых насаждений.  9. По завершению работ составить акт приема-передачи реперов Заказчику. | |
| **8.3.3** | | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерно-геодезические изыскания | 1. СП 47.13330. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция. СНиП 11-02-96. Москва, 2012 г.  2. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. СП 11-104, Москва, 1997 г.  3. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. СП 11-104, Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства. Москва, 2001 г.  4. Инструкция по топографической съемке М 1:5000 – М 1:500 ГКИНП – 02-033-82 «Недра». Москва, 1985 г.  5. Условные знаки для топографических планов М 1:5000 – 1:500. Москва, «Недра», 1989г.  6. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС GPS ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. Москва, ЦНИИГАиК, 2002 г.  7. Инструкция по безопасному ведению работ при производстве инженерно-строительных изысканий. Выпуск 4. Топографо-геодезические работы. Москва, 1991 г.  8. А также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектно-сметной документации в Государственную экспертизу. | |
| **8.4** | | **Инженерно-геологические изыскания по каждому этапу отдельно** | | |
| **8.4.1** | | Перечень необходимых мероприятий | Получение инженерно-геологических данных в объеме достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы и оформления проектной документации. | |
| **8.4.2** | | Требования к выполнению инженерно- геологических работ | 1. Подготовить программу работ по проведению инженерно-геологических изысканий и согласовать с заказчиком.  2. Для изучения инженерно – геологических условий, выполнить перечисленные ниже виды работ. Категорию сложности уточнить в ходе выполнения инженерно – геологических изысканий.  3. Провести бурение инженерно – геологических скважин по трассе проектируемого газопровода. Количество буровых выработок принять согласно действующим нормам и правилам.  4. Выполнить определение физико – механических свойств грунтов.  5. Определить степень агрессивности подземных вод по отношению к черным металлам (арматура) и бетону.  6. Определить степень коррозионной активности грунтов по отношению к черным металлам (арматура) и бетону.  7. Определить минимальный и максимальный уровни грунтовых вод (при наличии).  8. Предоставить расчетные значения прочностных и деформационных характеристик всех разновидностей грунтов до глубины исследования на предмет их использования в качестве несущего основания. Дать расчетный (максимальный) уровень грунтовых вод, агрессивность грунтовых вод по отношению к бетону, стали, арматуре железобетонных конструкций (при их наличии).  9. Определить сейсмичность района (исследуемой площадки) по картам ОСР-2015 для территории Республики Крым (при необходимости уточнить сейсмическим микрорайонированием). | |
| **8.4.3** | | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерно-геологические изыскания | 1. СП 47.13330. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.  2. СП 11-105. Инженерные изыскания для строительства.  3. СП 28.13330. Защита строительных конструкций от коррозии.  4.СП 14.13330. Строительство в сейсмических районах.  5. СНиП 22-01-1995. Геофизика опасных природных воздействий.  6. ГОСТ 12071-2014. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов.  7. ГОСТ 30416-2012. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.  8. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний.  9. ГОСТ 25100-1995. Грунты. Классификация.  10. А также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектно-сметной документации в Государственную экспертизу. | |
| **8.5** | | **Инженерно-экологические изыскания по каждому этапу отдельно** | | |
| **8.5.1** | | Перечень необходимых мероприятий | Получение инженерно-экологических данных в объеме достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы и оформления проектной документации. | |
| **8.5.2** | | Требования к выполнению инженерно- экологических работ | 1. Подготовить программу работ по проведению инженерно-экологических изысканий и согласовать с заказчиком.  2. Полевые и опытные работы:  - рекогносцировка участка проектирования, отбор образцов проб почвы, грунта (на глубину разработки), замеры физических факторов воздействия, проведение радиологического обследования участка;  - биологическое (флористические, геоботанические, фаунистические) исследования методом обследования и/или по данным архивов и результатов мониторинга уполномоченных государственных органов, опубликованных данных фондовых материалов;  - проведение химических, микробиологических, токсикологических исследований грунта, донных отложений, поверхностной воды пересекаемого водного объекта;  - разработка мероприятий по освоению лесов с расчетами компенсации возможных убытков лесного хозяйства;  - проведение агрохимических исследований грунта;  - проведение санитарно-химического анализа атмосферного воздуха;  3. Анализ загрязненности атмосферы принять по данным мониторинга служб Росгидромета.  4. Камеральные работы:  - сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии природной среды, поиск объектов-аналогов, функционирующих в сходных природных условиях.  5. Разработать и представить мероприятия:  - сведения о существующих и проектируемых источниках воздействия на окружающую среду: источники химического загрязнения атмосферы и показатели вредных экологических воздействий;  - сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, залповых выбросах и сбросах на объекты воздействия, мероприятия по их предупреждению и ликвидации;  - прогноз возможных негативных изменений природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта;  - мероприятия по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды. | |
| **8.5.3** | | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерно-экологические изыскания | 1. Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  2. Водный кодекс Российской Федерации.  3. Земельный кодекс Российской Федерации.  4. Лесной кодекс Российской Федерации.  5. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  6. Федеральный закон РФ от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире».  7. Федеральный закон РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».  8. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской федерации», утвержденный Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372;  9. СП 47.13330. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;  10. СП 11-102. Инженерно-экологические изыскания для строительства.  11. А также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектно-сметной документации в Государственную экспертизу. | |
| **8.6** | | **Инженерно-гидрометеорологические изыскания по каждому этапу отдельно** | | |
| **8.6.1** | | Перечень необходимых мероприятий | Получение инженерно-гидрометеорологических данных в объеме достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы и оформления проектной документации. | |
| **8.6.2** | | Требования к выполнению инженерно-гидрометеорологических работ | 1. Подготовить программу работ по проведению инженерно-гидрометеорологических изысканий и согласовать с заказчиком.  2. Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить для изучения гидрометеорологических условий района, где планируется строительство газопровода, с целью получения необходимых и достаточных материалов для принятия обоснованных проектных решений.  3. В состав изысканий входят: сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории, рекогносцировочное обследование района изысканий, камеральная обработка материалов, составление технического отчета.  4. В процессе работ, согласно программе, на производство работ и требованиям  нормативных документов, выполнить: полевые и камеральные работы. | |
| **8.6.3** | | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерно-геологические изыскания | 1. СП 47.13330. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.  2. СП 11-103. Инженерно - гидрометеорологические изыскания для строительства.  3. СП 131.13330. Строительная климатология.  4. А также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектно-сметной документации в Государственную экспертизу. | |
| **8.7** | | **Проектная и рабочая документация по каждому этапу отдельно** | | |
| **8.7.1** | | Общие требования к разработке проектной и рабочей документации | 1. Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», СП 42-101. «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 62.13330. «Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002), СП 47.13330. «Инженерные изыскания для строительства». Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП14.13330.Строительство в сейсмических районах. (актуализированная редакция СНиП II-7-81\*), а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектной документации в государственную экспертизу.  2. Состав и содержание разделов проектной и рабочей документации сформировать в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».  3. *В объеме проектной документации при необходимости выполнить работы по отдельным техническим заданиям, получаемым в ведомствах и комитетах проектировщиком:*  - разработать проект рекультивации временно занимаемых земель сельскохозяйственного назначения;  - разработать необходимую проектную лесоустроительную документацию;  - разработать проект по охране объектов археологического (культурного) наследия с прохождением и оплатой государственной историко-культурной экспертизы;  - иные проектные работы, связанные с размещением проектируемого объекта.  4. До начала проектирования разработать и согласовать с Заказчиком в лице Симферопольского УЭГХ и Службой заказчика ГУП РК «Крымгазсети» Основные технические решения (ОТР). | |
| **8.7.2** | | Требования к разделу «Пояснительная записка» | 1. Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 34 Постановления Правительства РФ  от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».  2. В качестве приложений предоставить копии технических условий и согласований, полученных в процессе разработки проектной документации. | |
| **8.7.3** | | Требования к разделу «Проект полосы отвода» | Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 35 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». | |
| **8.7.4** | | Требования к разделу «Технологические и конструктивные решения» | 1. Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 36 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 2. Прокладку газопроводов предусмотреть преимущественно подземно из полиэтиленовых труб согласно ГОСТ Р 50838-2009 «Трубы из полиэтилена для газопроводов». Для защиты стальных футляров на переходах через автодороги предусмотреть установку протекторов согласно ГОСТ 26251-84 «Протекторы для защиты от коррозии. Технические условия».  3. При проектировании предусмотреть применение оборудования, комплектующих и материалов российского производства по отдельным техническим условиям и согласовать с Заказчиком.  4. Диаметры проектируемого газопровода определить гидравлическим расчетом.  5. Переход через водные объекты (реки) предусмотреть надземным способом.  6. Газопотребление и максимальную производительность газораспределительного пункта уточнить в соответствии с распоряжением Главы Республики Крым от 25.02.19г. № 83-рг «Об утверждении перспективного плана развития газотранспортной системы полуострова Крым до 2035 года», а также администрациями муниципальных образований.  7. Комплектацию и поставку газорегуляторных пунктов применить в полной заводской готовности. А также предусмотреть сетчатое ограждение с калиткой и бетонное покрытие площадки с подъездной автодорогой. | |
| **8.7.5.** | | Требования к разделу «Проект организации строительства» | 1. Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 38 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».  2. Проект организации строительства (ПОС) разработать в соответствии с действующими нормативными документами, а также согласно  СП 48.13330. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, Федерального закона от 21.07.2011 N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектно-сметной документации в Государственную экспертизу. | |
| **8.7.6** | | Требования к разделу «Мероприятия по охране окружающей среды» | 1. Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 40 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и  Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  2. В составе раздела дать характеристику существующего состояния компонентов окружающей среды, дать оценку воздействия на окружающую среду, предусмотреть:   * мероприятия по охране атмосферного воздуха; * мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова; * мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах; * мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве; * мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов; * мероприятия по охране растительного и животного мира, в том числе: * мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб; * сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении карьеров, резервов грунта, кавальеров; * программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного объекта, а также при авариях на его отдельных участках; * перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат. | |
| **8.7.7** | | Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 41 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | |
| **8.7.8** | | Требования к разделу «Смета на строительство» | 1.Сметную документацию разработать для двух стадий проектирования: проектная документация и рабочая документация по каждому этапу отдельно. Сводные сметные расчеты по каждому этапу строительства объединить в сводку затрат по Объекту. Сводку затрат включить в первый этап.  2. Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 базисно-индексным методом на основании сметных нормативов, предусмотренных Федеральным реестром сметных нормативов для применения на территории Республики Крым.  3. Сметную документацию составить в двух уровнях цен – в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости согласно данных Минстроя и ЖКХ Российской Федерации, действующих на момент подачи проектной документации на экспертизу.  4. В состав сводного сметного расчёта на стадии «Проектная документация» включить:  - сводную ресурсную ведомость в двух уровнях цен;  - объектные сметные расчеты (сметы);  - локальные сметные расчеты (сметы) на строительно-монтажные;  - ресурсные ведомости к локальным сметным расчетам в двух уровнях цен;  - сметные расчеты на отдельные виды затрат.   * В главу 1 сводного сметного расчёта включить:   - затраты на отвод земельного участка – смета составляется на основании «Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» М., ПНИИИС, 2006;  - подготовка территории по данным ПОС;  - затраты на выполнение работ по обследованию и очистке территории от взрывоопасных предметов. Расчет затрат выполнить на основании Методики определения стоимости работ по очистке местности от взрывоопасных предметов в сфере градостроительной деятельности, утверждённой приказом Министерством регионального развития Российской Федерации от 02.07.2010г. № 317;  - затраты на проведение спасательных археологических исследований – расчет выполнить по сборнику цен СЦНПР-91.  - затраты связанные с получением проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям (определяется на основании расчетов и цен на эти услуги с документальным подтверждением оплаты);  - затраты на рекультивацию (в случае нарушения плодородного слоя земель);  - затраты связанные с компенсацией за посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, на основании расчетов в разделе инженерно-экологических изысканий;  - затраты по выносу трассы газопроводов в натуру, на основании расчета;  - затраты на оформление права пользования земельным участком;  - затраты на снос зеленых насаждений - обоснованный расчет по данным ПОС и подеревной съемки;  - компенсация за снос зеленых насаждений - обоснованный расчет по данным инженерно-экологических изысканий и Акта обследования зеленых насаждений;   * В главу 9 сводного сметного расчёта строительства включить:   - затраты на перевозку рабочих к месту выполнения работ и обратно – по данным ПОС;  - затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных работ – определяется расчетом по данным ПОС;  - затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций – определяется расчетом на основании данных ПОС;  - затраты связанные с вводом в действие построенного объекта (составление технического плана) - в соответствии с требованиями статьи 55 Градостроительного кодекса для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию включить затраты по изготовлению технических планов, подготовленных в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 – ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Расчёт затрат выполнить на основании «Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» М., ПНИИИС, 2006;  - затраты на устройство площадки для мойки колес (по данным ПОС);  - затраты на размещение строительных отходов для хранения на полигоне ТБО. Расчет выполнить на основании предельных тарифов на услуги по захоронению твердых и коммунальных отходов в соответствии с Приложением №1 к приказу Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 13.12.2019г №57/12 (приказа, действующего на момент подачи проектной документации на экспертизу);  - затраты на проведение пуско-наладочных работ оборудования определяются на основании локальных смет, составленных базисно-индексным методом на основании сметных нормативов, предусмотренных Федеральным реестром сметных нормативов для применения на территории Республики Крым;  - на основании расчета Раздольненского УЭГХ: затраты на пуск газа, затраты на потери при заполнении и продувке газопровода, затраты на выполнение работ при первичном пуске газа в газопровод.   * В главу 10 сводного сметного расчёта включить затраты на проведение строительного контроля – 2,14% (из затрат строительного надзора справочно выделить стоимость проведения авторского надзора); * В главу 12 сводного сметного расчёта включить:   - затраты на разработку проектной документации (Инженерные изыскания, Проектная документация, Рабочая документация), определённые на основании сметной стоимости проектно-изыскательских работ;  - стоимость государственной экспертизы проекта, инженерных изысканий и сметной документации (включить в I этап строительства);   * затраты на непредвиденные затраты в размере 2%   5. На стадии «Рабочая документация» включить:  - объектные сметные расчеты (сметы);  - локальные сметные расчеты (сметы) на строительно-монтажные;  - ресурсные ведомости к локальным сметным расчетам в двух уровнях цен.  6. Сметная документация после получения положительного заключения экспертизы предоставляется Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе (в том числе один оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями) и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе) в программном комплексе «ГОССТРОЙСМЕТА» или «ГРАНД-смета» (универсальный формат \*.arp и «Excel»)/ | |
| **8.7.9** | | Разработка мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Разработать раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51 -90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», в порядке, определенном ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» и в соответствии с исходными данными и требованиями, выданными территориальным управлением МЧС России. | |
| **8.7.10** | | Указания необходимости согласования проектной документации | Проектную документацию согласовать с Заказчиком, организациями, выдавшими ТУ, балансодержателями инженерных сетей и коммуникаций, а также администрациями муниципальных образований, на землях которых размещается объект. | |
| **9.** | | Экспертиза проектной документации | 1. Проектировщик проходит государственную экспертизу проектной документации, результатов инженерных изысканий согласно постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" до получения положительного заключения государственной экспертизы. Стоимость экспертизы входит в общую стоимость работ, выполняемых проектировщиком.  2. Перед предоставлением документации на экспертизу Генеральный проектировщик согласовывает проект с Заказчиком.  3. Положительное заключение государственной экспертизы предоставляется Заказчику в 1 экз. на бумажном носителе (копия электронного документа со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных) и в 1 экз. электронном носителе (оригинал электронного документа). Электронная версия положительного заключения государственной экспертизы передается на СD-диске или USB-флеш-накопителе вместе с проектной документацией. | |
| **10** | | Выдача проектной документации | 1. Подрядная организация обеспечивает комплектную выдачу градостроительной документации и документации по отводу земельного участка с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:  - приказ/распоряжение об установлении публичного сервитута, в 1 экз. оригинала бумажного документа и 1 экз. в электронной форме в формате pdf;  - карта (план) с отчетом в 3 экз. на бумажном носителе (в том числе один оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями) и 1 экз. в электронной версии (на отдельном СD-диске или USB-флеш-накопителе) в формате pdf, dwg, xml;  - утвержденную в установленном порядке документацию по планировке территории в 1 экз. оригинала бумажного документа и 1 экз. в электронной форме в формате pdf;.  2. Подрядная организация обеспечивает комплектную выдачу проектной продукции **по каждому этапу отдельно** с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:  - техническая документация по результатам инженерных изысканий, с изменениями, которые вносились по результатам прохождения государственной экспертизы и получившая положительное заключение государственной экспертизы, в 3 экз. на бумажном носителе, в том числе один оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями, и 1 экз. в электронной форме;  - проектная документация, с изменениями, которые вносились по результатам прохождения государственной экспертизы и получившая положительное заключение государственной экспертизы, в 4 экз. на бумажном носителе, в том числе один оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями, и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе);  - рабочая документация в 4 экз. на бумажных носителях, в том числе один оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями, и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе).  Электронная версия комплекта документации передается на USB-флеш-накопителе.  На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования рабочего проекта, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.  Состав и содержание USB-флеш-накопителя должно соответствовать комплекту документации, прошедшей государственную экспертизу и соответствующей ее положительному заключению. Каждый фактический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть предоставлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.  Документация на USB-флеш-накопителе предоставляется в следующих форматах и версиях:  1 версия – чертежи основных комплектов \*.pdf;  текстовая документация –\*.pdf; сметная документация – \*.pdf  **Файлы в формате \*.pdf заверяются электронной подписью Подрядной организации.**  2 версия – документация в формате разработки:  чертежи –\*.dwg (версии 2010), укомплектованный файлами всех использованных в проекте типов линий и шрифтов; сметная документация – универсальный формат \*.arp; текстовая документация – \*.doc; \*.xls;  2. Прочую документацию, предусмотренную настоящим заданием – в соответствии с требованиями соответствующих разделов настоящего задания, а также утвержденных отдельно заданий на ее разработку.  3. Бумажный вид проектной документации должен полностью соответствовать электронной версии (каждый лист, включая титульные листы). | |
| **11** | | Особые условия | 1. Обязательное выполнение авторского надзора при строительстве объекта по отдельному договору.  2. Также в настоящее задание могут быть внесены изменения и дополнения по согласованию сторон. | |
| **ЗАКАЗЧИК**  **Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»**  **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Тарасов** | | | **ПОДРЯДЧИК** | |

Приложение №2

к Контракту №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года

**График выполнения работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этапы выполнения работ** | **Дата окончания** | **Отчетная документация** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Первый этап выполнения работ | сдача Заказчику  в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Контракта | 1. Акт выполненных работ по первому этапу выполнения работ.  2. Отчет о выполненном сборе исходных данных и разрешительной документации, в том числе согласованной схемы размещения Объекта с Заказчиком, органами местного самоуправления, сетевыми и прочими организациями по каждому этапу строительства.  3. Счет на оплату выполненных Работ в 1 (одном) экземпляре.  4. Счёт-фактура с выделением суммы НДС в 1 (одном) экземпляре. |
| 2 | Второй этап выполнения работ | сдача Заказчику  не позднее 18.06.2021 | 1. Акт выполненных работ по второму этапу выполнения работ.  2. Согласованные Заказчиком основные технические решения (ОТР) по каждому этапу строительства Объекта.  3. Согласование по каждому этапу строительства проектной документации по Объекту С Заказчиком, с организациями, выдавшими технические условия, балансодержателями инженерных сетей и коммуникаций, а также администрациями муниципальных образований, на землях которых размещается объект.  4. Заключенный договор по Объекту с государственной экспертизой на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, с подтверждением оплаты;  5. Счет на оплату выполненных Работ в 1 (одном) экземпляре.  6. Счёт-фактура с выделением суммы НДС в 1 (одном) экземпляре. |
| 3. | Третий этап выполнения работ | Сдача Заказчику не позднее  03 сентября 2021г. | 1. Акт выполненных работ по третьему этапу выполнения работ (Приложение №5).  2. Инженерные изыскания и проектно-сметная документация (стадия «Проектная документация») по каждому этапу строительства Объекта с изменениями, которые вносились по результатам государственной экспертизы.  3. Документация по планировке и межеванию территории разработанная и утвержденная в установленном порядке органами местного самоуправления, на территории которых расположен Объект;  4. Подтверждение о внесении сведений о зонах с особыми условиями использования (зона публичного сервитута) для строительства газопровода Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.  5. Положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по Объекту, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, с подтверждением оплаты.  6. Рабочая документация по каждому этапу строительства проектируемого Объекта по объему, составу и качеству, которая соответствует проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, и надлежащим образом согласованная со всеми заинтересованными организациями.  8. Исполнительные сметы, прошедших государственную экспертизу на каждый вид инженерных изысканий, на проектную документацию, на рабочую документацию по каждому этапу строительства Объекта;  9. Исполнительные сметы на градостроительную документацию и документацию по отводу земельного участка Объекта;  10. Сводная исполнительная смета стоимости Работ Объекта.  11. Счет на оплату выполненных Работ в 1 (одном) экземпляре.  12. Счёт-фактура с выделением суммы НДС в 1 (одном) экземпляре |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  **Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»**  **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Тарасов** | **ПОДРЯДЧИК** |
|  |

Приложение № 3

к Контракту №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года

*ФОРМА*

**Акт №\_\_\_\_**

выполненных работ по первомуэтапу выполнения работ

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г**.**

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно условиям Контракта от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: **«Подводящий газопровод к с. Белая Скала, с .Вишенное Белогорского района Республики Крым»**:

1. Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие проектно-изыскательские работы по первому этапу выполнения работ, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование объекта и принятых работ по этапу* | *Стоимость выполнения работ, руб.* | | |
| *с начала проведения работ* | *с начала года* | *в том числе за отчетный период* |
|  | *Проектно-изыскательские работы по первому этапу выполнения работ по объекту: «Подводящий газопровод к с.Белая Скала, с.Вишенное Белогорского района Республики Крым»* |  |  |  |
| 1 | *I этап строительства (с. Белая Скала)*  *-Отчет о выполненном сборе исходных данных и разрешительной документации по первому этапу строительства. Согласованная схема размещения 1 этапа строительства с Заказчиком, с органами местного самоуправления, сетевыми и прочими организациями.* |  |  |  |
| 2 | *II этап строительства (с. Вишенное)*  *Отчет о выполненном сборе исходных данных и разрешительной документации по второму этапу строительства. Согласованная схема размещения 2 этапа строительства с Заказчиком, с органами местного самоуправления, сетевыми и прочими организациями.* |  |  |  |
|  | | | *Итого по Акту без без НДС* |  |
| *Сумма НДС 20%* |  |
| *Всего по Акту с учётом НДС* |  |

2. Всего выполнено по Акту №\_\_ с учетом НДС\_\_\_\_\_руб. ( \_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_ копеек), в том числе НДС 20% - \_\_\_\_\_руб. ( \_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_ копеек).

3. Внутренняя экспертиза – Акт №1 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ приёмочной комиссии.

4. Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

5. Результаты Работ в соответствии с условиями Контракта и Заданием переданы Заказчику.

6. Приложение:

- Акт №1 приёмочной комиссии.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  **Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»**  **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Тарасов** | **ПОДРЯДЧИК** |
|  |

Приложение № 4

к Контракту №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года

*ФОРМА*

**Акт №\_\_\_\_**

выполненных работ по второму этапу выполнения работ

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г**.**

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно условиям Контракта от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: **«Подводящий газопровод к с. Белая Скала, с .Вишенное Белогорского района Республики Крым»**:

1. Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие проектно-изыскательские работы по второму этапу выполнения работ, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование объекта и принятых работ по этапу* | *Стоимость выполнения работ, руб.* | | |
| *с начала проведения работ* | *с начала года* | *в том числе за отчетный период* |
|  | *Проектно-изыскательские работы по первому этапу выполнения работ по объекту: «Подводящий газопровод к с.Белая Скала, с.Вишенное Белогорского района Республики Крым»* |  |  |  |
| 1 | *I этап строительства (с. Белая Скала)*  - разработка основных технических решений (ОТР) и согласование с Заказчиком;  - согласование разработанной проектной документации по Объекту с Заказчиком, с организациями, выдавшими технические условия, балансодержателями инженерных сетей и коммуникаций, а также администрациями муниципальных образований, на землях которых размещается объект;  - заключенние договора с государственной экспертизой на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. |  |  |  |
| 2 | *II этап строительства (с. Вишенное)*  - разработка основных технических решений (ОТР) и согласование с Заказчиком;  - согласование разработанной проектной документации по Объекту с Заказчиком, с организациями, выдавшими технические условия, балансодержателями инженерных сетей и коммуникаций, а также администрациями муниципальных образований, на землях которых размещается объект;  - заключенние договора с государственной экспертизой на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства*.* |  |  |  |
|  | | | *Итого по Акту без без НДС* |  |
| *Сумма НДС 20%* |  |
| *Всего по Акту с учётом НДС* |  |

2. Всего выполнено по Акту №\_\_ с учетом НДС\_\_\_\_\_руб. ( \_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_ копеек), в том числе НДС 20% - \_\_\_\_\_руб. ( \_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_ копеек).

3. Внутренняя экспертиза – Акт №2 от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ приёмочной комиссии.

4. Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

5. Результаты Работ в соответствии с условиями Контракта и Заданием переданы Заказчику.

6. Приложение:

- Акт №2 приёмочной комиссии.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  **Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»**  **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Тарасов** | **ПОДРЯДЧИК** |

Приложение № 5

к Контракту №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года

*ФОРМА*

**Акт №**

выполненных работ по третьемуэтапу выполнения работ

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г**.**

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно условиям Контракта от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: **«Подводящий газопровод к с. Белая Скала, с. Вишенное Белогорского района Республики Крым»**:

1. Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие проектно-изыскательские работы по третьему этапу выполнения работ, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование объекта и принятых работ по этапу* | *Стоимость выполнения работ, руб.* | | |
| *с начала проведения работ* | *с начала года* | *в том числе за отчетный период* |
|  | *Проектно-изыскательские работы по первому этапу выполнения работ по объекту: «Подводящий газопровод к с.Белая Скала, с.Вишенное Белогорского района Республики Крым»* |  |  |  |
| 1 | *I этап строительства (с. Белая Скала)*  *- инженерные изыскания с изменениями, которые вносились по результатам государственной экспертизы;*  *- проектно-сметная документация (стадия «Проектная документация») с изменениями, которые вносились по результатам государственной экспертизы;*  *- рабочая документация.* |  |  |  |
| 2 | *II этап строительства (с. Вишенное)*  *- инженерные изыскания с изменениями, которые вносились по результатам государственной экспертизы;*  *- проектно-сметная документация (стадия «Проектная документация») с изменениями, которые вносились по результатам государственной экспертизы;*  *- рабочая документация.* |  |  |  |
| 3 | *Градостроительная документация и документация на отвод земельного участка на Объект:*  *- утвержденная документация по планировке и межеванию территории;*  *- внесение сведений о зонах с особыми условиями использования (зона публичного сервитута) для строительства газопровода Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым;* |  |  |  |
| 4 | *Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности сметной стоимости Объекта строительства:*  *- положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, включая достоверность определения сметной стоимости строительства;* |  |  |  |
|  | | | *Итого по Акту без учёта НДС* |  |
| *Сумма НДС 20%* |  |
| *Всего по Акту с учётом НДС* |  |
| *Всего к оплате с учётом НДС* |  |

2. Всего выполнено по Акту №\_\_ с учетом НДС\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб., в том числе НДС 20% - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) руб.

3. Внутренняя экспертиза – Акт №3 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ приёмочной комиссии.

4. Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

5. Результаты Работ в соответствии с условиями Контракта и Заданием переданы Заказчику.

6. Приложение:

- Акт №3 приёмочной комиссии.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  **Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»**  **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Тарасов** | **ПОДРЯДЧИК** |
|  |

**Приложение №4**

**к извещению №2 от 28 августа 2020г.**

**Форма 1. СОГЛАСИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

*На бланке участника закупки*

*(при наличии)*

*Дата, исх. Номер*

На право заключения с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается наименование заказчика)*

Государственного контракта на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  *(указывается предмет контракта)*

1). Изучив извещение, а также применимые к данной закупке законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты Российской Федерации, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*организационно-правовая форма, фирменное наименование (наименование) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), (для физического лица), паспортные данные, ИНН участника закупки* (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), *(ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа участника)*

находящийся по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), место жительства (для физических лиц) контактный телефон)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)*

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении, и направляет настоящую заявку на участие в закупке.

Мы согласны выполнить работы (поставить товары, оказать услуги) по цене \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать цифрами и прописью предлагаемую участником закупки цену контракта), в том числе НДС (с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательные платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) и в соответствии с требованиями извещения и проектом контракта: ***без аванса***, в срок не позднее «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.

В качестве обеспечения исполнения контракта **будет предоставлена банковская гарантия / будут внесены денежные средства на лицевой счет заказчика, указанный в извещении и проекте контракта.**

2). К настоящей заявке на участие в закупке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке на \_\_\_\_\_л.

**Руководитель участника закупки**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

**ФОРМА 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование участника |  |
| Фирменное наименование (при наличии) |  |
| Место нахождения (для юридического лица) |  |
| Почтовый адрес |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) должность руководителя |  |
| Место жительства (для физического лица) |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Номер контактного телефона |  |
| ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица) |  |
| ИНН учредителей (при наличии) |  |
| ИНН членов коллегиального исполнительного органа (при наличии) |  |
| ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа (при наличии) |  |

**Руководитель участника закупки**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

**(должность) (подпись) (Ф.И.О.)**

**М.П.**

**ФОРМА 3. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ**

Настоящим документом подтверждаем (ю), что на момент подачи заявки на участие *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование* *юридическое лицо//физическое лицо)* соответствует требованиям, установленным пунктами 3 – 10 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), а именно:

1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Участник закупки не является офшорной компанией.

А также \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование юридического лица//физического лица)* подтверждает:

1. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица: установлено.

2. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ   
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица: установлено.

3. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (руководитель участника закупки, ФИО для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

МП

**ФОРМА 4 Образец заполнения конверта**

**Заявка**

на участие в закупке **Извещение от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_\_. Лот**

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

**Дата "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.**

|  |
| --- |
| **Почтовый адрес и полное наименование**  **Заказчика:**  **Государственное унитарное предприятие «Крымгазсети»** |